HANOIMILK JOINT STOCK COMPANY

Công ty Cổ phần Sữa Hanoimilk (HNM)

TÀI LIỆU YÊU CẦU NGHIỆP VỤ

BUSINESS REQUIREMENTS DOCUMENT (BRD)

Mobile App NVBH (HanoGo) — Hệ thống DX & AI Hanoimilk

| Mã tài liệu | HNM_BRD_MobileApp_NVBH |
| --- | --- |
| Phiên bản | 1.1 |
| Ngày tạo | 26/03/2026 |
| Ngày cập nhật | 27/03/2026 |
| Dự án | Gói 3 — Sales & Marketing Brandformance |
| Phân loại | Confidential — HNM Internal + AING |

# 1. Quản lý tài liệu (Document Control)

## 1.1 Lịch sử phiên bản (Version History)

| Phiên bản | Ngày | Tác giả | Người duyệt | Mô tả thay đổi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | [DD/MM/YYYY] | [Tên BA/PM] | [PO / Sponsor] | Bản chính thức sau review nội bộ |
| 1.1 | 27/03/2026 | [Tên BA/PM] | [PO / Sponsor] | Sửa theo cross-document review: chốt iOS scope (Option B), Web Portal scope, KPI baseline, rút gọn DSR/DSD state machine, change management, master data checklist. |

## 1.2 Danh sách phê duyệt (Approval Matrix)

| Vai trò | Họ tên | Phòng ban | Chữ ký / Ngày |
| --- | --- | --- | --- |
| Business Sponsor (HNM) | [Tên] | Ban Điều hành | ....../....../.......... |
| Product Owner (HNM) | [Tên] | Kinh doanh / S&M | ....../....../.......... |
| IT Lead (HNM) | [Tên] | CNTT | ....../....../.......... |
| Project Manager (AING) | [Tên] | AI Native Global | ....../....../.......... |

## 1.3 Tài liệu tham chiếu (References)

| STT | Tài liệu | Phiên bản | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HNM_TSD_MobileApp_NVBH | [TBD] | [TBD] | Technical Solution Design |
| 2 | HNM–AING Framework Agreement | [TBD] | [DD/MM/YYYY] | Hợp đồng khung |
| 3 | Hợp đồng Gói 3 (WP3) — Sales & Marketing | [TBD] | [DD/MM/YYYY] | ~1.92 tỷ VNĐ incl. VAT |
| 4 | TRAIDA Architecture Document | [TBD] | [TBD] | ODS / Ecosystem |
| 5 | Hanoimilk Digital Transformation Roadmap 2026–2030 | [TBD] | [TBD] | Chiến lược DX tổng thể |

# 2. Tóm tắt điều hành (Executive Summary)

Hanoimilk Joint Stock Company (HNM) đang triển khai chương trình Chuyển đổi số & AI (DX & AI) giai đoạn 2026–2030. Trong khuôn khổ Gói 3 — Sales & Marketing Brandformance, dự án Mobile App NVBH (tên thương mại: HanoGo) được xây dựng nhằm số hóa toàn bộ quy trình bán hàng tại thị trường, thay thế các quy trình thủ công hiện tại.

App phục vụ 3 nhóm người dùng chính (NVBH, GSBH, ASM) trên kênh phân phối General Trade (GT), hỗ trợ 2 mô hình bán hàng (DSR — lấy đơn và DSD — bán giao ngay), và là nguồn dữ liệu sell-out gốc cho hệ thống ODS/TRAIDA và Brandformance Dashboard.

Tổng ngân sách Phase 1: ~1 tỷ VNĐ. Timeline: Go-live trong 3 tháng. Đối tác công nghệ: AI Native Global (AING).

# 3. Bối cảnh kinh doanh (Business Context)

## 3.1 Vấn đề kinh doanh hiện tại (Current Pain Points)

| STT | Vấn đề | Tác động | Giải pháp kỳ vọng |
| --- | --- | --- | --- |
| PP-01 | NVBH ghi nhận đơn hàng, báo cáo bằng giấy/Excel. Dữ liệu sell-out không real-time. | Không có dữ liệu sell-out kịp thời để ra quyết định. | Số hóa toàn bộ quy trình bán hàng trên mobile app. |
| PP-02 | Không giám sát được hoạt động thực tế của NVBH ngoài thị trường (GPS, thời gian visit). | Gian lận check-in, bỏ qua outlet, báo cáo sai. | GPS tracking, check-in/check-out bắt buộc, chống gian lận. |
| PP-03 | Dữ liệu OSA/OOS thu thập thủ công, mất 15–20 phút/outlet. | Sai số cao, tốn thời gian, không đủ dữ liệu để dự báo. | Chụp ảnh + AI nhận diện tự động (Phase AI). |
| PP-04 | Quy trình DSD (đối soát tồn xe, thu tiền) hoàn toàn thủ công. | Sai lệch tồn kho, mất mát, không minh bạch. | Đối soát số trên app, kiểm tra cuối ngày bắt buộc. |
| PP-05 | Không có cơ sở dữ liệu sell-out để tích hợp vào ODS/TRAIDA và Brandformance. | Không đánh giá được hiệu quả kênh GT. | App là nguồn dữ liệu gốc cho ODS. |
| PP-06 | Tuyến bán hàng cố định, không tối ưu theo điều kiện thực tế. | Bỏ lỡ outlet tiềm năng, tốn thời gian di chuyển. | Quản lý route trên app, AI Smart Routing (Phase AI). |

## 3.2 Mô hình phân phối (Distribution Model)

HNM phân phối sản phẩm sữa qua kênh General Trade (GT) với 2 dòng giao dịch chính:

|  | Sell-in (Bán vào) | Sell-out (Bán ra) |
| --- | --- | --- |
| Luồng hàng | Hanoimilk (NSX) → NPP | NPP → Outlet (ĐB) |
| Nguồn dữ liệu | Zoho Inventory (chứng từ xuất kho, hóa đơn) | Mobile App NVBH (đơn DSR/DSD, OSA/OOS) |
| Hệ thống ghi | ERP / Zoho Inventory → ODS webhook | App → Backend API → ODS/TRAIDA |
| Vai trò của App | KHÔNG ghi nhận sell-in | Nguồn dữ liệu gốc sell-out |

ODS/TRAIDA tổng hợp cả sell-in (từ Zoho) và sell-out (từ App) → cung cấp bức tranh toàn diện cho Brandformance. Chênh lệch sell-in và sell-out (gap) chính là tồn kho tại outlet — giúp GSBH/ASM đánh giá sức khỏe kênh phân phối.

## 3.3 Mô hình bán hàng: DSR vs DSD

App hỗ trợ song song 2 nghiệp vụ bán hàng:

| Tiêu chí | DSR (Lấy đơn) | DSD (Bán giao ngay) |
| --- | --- | --- |
| Mô hình | NVBH lấy đơn tại outlet → NPP giao sau | NVBH bán & giao hàng ngay từ xe (Van Sales) |
| Tồn xe | KHÔNG — NPP quản lý giao hàng | CÓ — trừ tồn ngay khi submit đơn |
| Trạng thái đơn | Nhiều bước (lấy đơn → NPP xác nhận → giao hàng). Chi tiết xem SRD UC-04. | Giao ngay khi tạo đơn. Chi tiết xem SRD UC-05. |
| Thu tiền | Không (NPP thu khi giao) | Có — tiền mặt / ghi nợ / hỗn hợp |
| Đối soát cuối ngày | Không bắt buộc | BẮT BUỘC (tồn xe + tiền) |
| POD | Không áp dụng | Có (tùy chọn / bắt buộc) |
| Hàng trả lại | Xử lý bởi NPP | Ghi nhận tại outlet, cộng tồn xe |
| Check-in bắt buộc | CÓ | CÓ |
| Giá bán | Thống nhất với DSD | Thống nhất với DSR |
| Khóa 17h | CÓ | CÓ |

# 4. Mục tiêu kinh doanh (Business Objectives)

## 4.1 Mục tiêu chiến lược

| STT | Mục tiêu | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| BO-01 | Số hóa quy trình bán hàng GT | Thay thế 100% quy trình giấy/Excel bằng Mobile App cho NVBH, GSBH, ASM trên kênh General Trade. |
| BO-02 | Xây dựng nguồn dữ liệu sell-out số | Ghi nhận dữ liệu sell-out real-time (DSR + DSD + OSA/OOS) làm đầu vào cho ODS/TRAIDA và Brandformance. |
| BO-03 | Tăng giám sát & minh bạch | GPS tracking, check-in bắt buộc, chống gian lận — tăng kiểm soát hoạt động ngoài thị trường. |
| BO-04 | Nâng cao hiệu suất NVBH | Giảm thời gian nhập liệu, tăng số outlet viếng thăm/ngày, tối ưu tuyến bán hàng. |
| BO-05 | Nền tảng cho AI & Analytics | Cung cấp dữ liệu sạch, cấu trúc cho các tính năng AI tương lai (Demand Forecasting, Smart Routing, Anomaly Detection). |

## 4.2 Chỉ số thành công (Success Metrics / KPIs)

Các chỉ số cần được HNM xác nhận và đo lường sau 3–6 tháng vận hành.

| Mã | Chỉ số (KPI) | Baseline | Mục tiêu | Phương pháp đo | Owner đo baseline | Deadline đo | PP đo baseline |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI-01 | Tỷ lệ NVBH sử dụng App hàng ngày | 0% (chưa có app) | ≥ 90% sau 3 tháng | SOD check-in rate / Active NVBH | — | — | — |
| KPI-02 | Số outlet viếng thăm/NVBH/ngày | [Cần đo baseline] | Tăng ≥ 15% | Visits/NVBH/day từ ODS | HNM S&M | Trước UAT | Khảo sát 2 tuần trước go-live |
| KPI-03 | Thời gian nhập liệu/outlet | ≥ 15 phút (thủ công) | ≤ 5 phút | Avg visit duration | — | — | — |
| KPI-04 | Tỷ lệ dữ liệu sell-out được số hóa | ~10% (Excel) | 100% Phase 1 outlets | Orders via App / Total orders | — | — | — |
| KPI-05 | Tỷ lệ fake check-in bị phát hiện | [Cần đo baseline] | ≥ 95% bất thường bị flag | GPS anomaly alerts / Total visits | HNM IT | Trước UAT | Audit thủ công 1 tuần |
| KPI-06 | Độ chính xác dữ liệu OSA | [Cần đo baseline] | Tăng ≥ 30% | AI audit vs manual (Phase AI) | HNM S&M | Trước UAT | So sánh audit thủ công vs thực tế |
| KPI-07 | Độ lệch đối soát DSD cuối ngày | [Cần đo baseline] | ≤ 1% giá trị | Variance / Total DSD value | Kế toán NPP | Trước UAT | Đối soát sổ sách 1 tháng trước go-live |

[NEW v1.1] FIX-BRD-03: Bổ sung 3 cột mới cho 4 KPI chưa có baseline. Owner + Deadline + Phương pháp đo.

# 5. Các bên liên quan (Stakeholders)

| Stakeholder | Tổ chức | Vai trò | Kỳ vọng chính |
| --- | --- | --- | --- |
| Ban Điều hành HNM | HNM | Business Sponsor | ROI, hiệu quả DX, dữ liệu cho chiến lược |
| Phòng Kinh doanh / S&M | HNM | Product Owner, SME | App dễ dùng, đúng nghiệp vụ, tăng doanh số |
| Phòng CNTT HNM | HNM | IT Lead, System Admin | Tích hợp ODS, bảo mật, vận hành |
| NVBH (400-500 người) | HNM / NPP | End-user chính | App nhanh, dễ dùng, offline, không chậm việc |
| GSBH (50-100 người) | HNM | End-user quản lý | Giám sát team real-time, phê duyệt nhanh |
| ASM (10-15 người) | HNM | End-user cấp vùng | Dashboard tổng hợp, analytics, xuất dữ liệu |
| NPP (Đại lý phân phối) | Partners | Stakeholder gián tiếp | Nhận đơn DSR kịp thời, dữ liệu chính xác |
| AI Native Global (AING) | AING | Đối tác công nghệ | Giao đúng scope, đúng tiến độ, chất lượng |
| Team ODS/TRAIDA | AING / HNM | System of Record | Nhận dữ liệu từ App, cung cấp Master Data |

# 6. Phạm vi dự án (Project Scope)

## 6.1 Trong phạm vi (In-Scope)

| STT | Chức năng | Nhóm UC | Ưu tiên | Actor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng nhập, xác thực & quản lý thiết bị | UC-01 | P0 | NVBH, GSBH, ASM |
| 2 | Quản lý phiên làm việc (SOD/EOD) | UC-02 | P0 | NVBH |
| 3 | Check-in / Check-out tại Outlet | UC-03 | P0 | NVBH |
| 4 | Tạo đơn hàng DSR (lấy đơn) | UC-04 | P0 | NVBH |
| 5 | Bán & giao hàng DSD (van sales) | UC-05 | P0 | NVBH |
| 6 | Cảnh báo hệ thống (System Alerts) | UC-06 | P0 | NVBH |
| 7 | Báo cáo & đối soát cuối ngày | UC-07 | P0 | NVBH |
| 8 | Đẩy dữ liệu offline về backend | UC-08 | P0 | NVBH |
| 9 | Đồng bộ Master Data (SKU, Giá, Tuyến) | UC-09 | P0 | NVBH, GSBH, ASM |
| 10 | Báo cáo OSA / OOS / POSM | UC-10/11/12 | P1 | NVBH |
| 11 | Ghi nhận phản hồi & Issues tại điểm bán | UC-13 | P1 | NVBH |
| 12 | Theo dõi trạng thái đơn hàng | UC-14 | P1 | NVBH |
| 13 | Nhắc việc & Thông báo | UC-15/21 | P1/P2 | NVBH |
| 14 | Dashboard & Theo dõi tiến độ (3 roles) | UC-16 | P1 | NVBH, GSBH, ASM |
| 15 | GSBH giám sát team | UC-17 | P1 | GSBH |
| 16 | Kiểm tra & cập nhật phiên bản ứng dụng | UC-18 | P1 | Tất cả |
| 17 | Quản lý Route & Outlet | UC-19/20 | P1 | GSBH, ASM, NVBH |
| 18 | GSBH Approval (trên Mobile App) | UC-02/07/19/20 | P0 | GSBH |

[NEW v1.1] FIX-BRD-02: Bổ sung dòng #18 — GSBH Approval trên Mobile App cho Phase 1 (phê duyệt phiên bổ sung, review đối soát, phê duyệt outlet mới, phê duyệt device swap).

## 6.2 Ngoài phạm vi (Out-of-Scope)

| STT | Hạng mục | Lý do / Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phần mềm kế toán | Sử dụng hệ thống riêng (AccNet / Zoho) |
| 2 | ERP / Quản lý tồn kho FEFO | Thuộc hệ thống ERP/Zoho Inventory |
| 3 | Ứng dụng cho người tiêu dùng (B2C) | Không thuộc phạm vi kênh GT |
| 4 | Ứng dụng dành riêng cho NPP | NPP sử dụng Zoho; App chỉ truyền đơn DSR cho NPP qua ODS |
| 5 | Ghi nhận dữ liệu Sell-in | Sell-in được quản lý bởi Zoho Inventory → ODS/TRAIDA qua webhook |
| 6 | Tính năng AI nâng cao (Phase AI) | Image Recognition, Smart Routing, Demand Forecasting, Voice Assistant, Sales Coaching, Anomaly Detection — sẽ bổ sung theo roadmap riêng |
| 7 | Web Portal cho GSBH/ASM | Web Portal đầy đủ cho GSBH/ASM thuộc giai đoạn sau. Phase 1 cung cấp giao diện phê duyệt tối thiểu (GSBH approval screens) trên Mobile App GSBH cho các luồng: phê duyệt phiên bổ sung, review đối soát, phê duyệt outlet mới, phê duyệt device swap. Chi tiết tại SRD UC-02 AF-03, UC-07, UC-19, UC-20. |

# 7. Nhóm người dùng (User Groups)

## 7.1 Tổng quan các vai trò

| Vai trò | Tên đầy đủ | Số lượng | Tần suất | Đặc điểm sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NVBH | Nhân viên bán hàng | 400-500 | Cả ngày, hàng ngày | Outdoor, mạng yếu, cần UI đơn giản, offline-first |
| GSBH | Giám sát bán hàng | 50-100 | Vài lần/ngày | Quản lý 10–15 NVBH, cần dashboard, mobile + web |
| ASM | Area Sales Manager | 10-15 | Hàng ngày (review) | Cấp vùng, chủ yếu web dashboard, mobile monitoring |

## 7.2 Quyền hạn nghiệp vụ (Business Permissions)

Bảng mô tả quyền hạn ở mức nghiệp vụ. Chi tiết phân quyền kỹ thuật xem SRD §2.

| Hoạt động nghiệp vụ | NVBH | GSBH | ASM |
| --- | --- | --- | --- |
| Tạo đơn hàng (DSR/DSD) | ✔ Tạo & gửi | ✖ | ✖ |
| Check-in/out tại outlet | ✔ | ✖ (xem team) | ✖ (xem vùng) |
| Báo cáo OSA/OOS/POSM | ✔ Tạo | ✔ Xem team | ✔ Xem vùng |
| Đối soát cuối ngày (DSD) | ✔ Tự đối soát | ✔ Review/Approve | ✔ Xem |
| Phê duyệt outlet mới | ✔ Tạo yêu cầu | ✔ Phê duyệt | ✔ Xem |
| Quản lý Route/Tuyến | ✔ Xem tuyến | ✔ Tạo/sửa | ✔ Phê duyệt |
| Dashboard & KPI | ✔ Cá nhân | ✔ Team | ✔ Vùng + Analytics |
| Xuất dữ liệu / Export | ✖ | ✖ | ✔ |

# 8. Ràng buộc (Constraints)

## 8.1 Ngân sách & Tiến độ

| Hạng mục | Chi tiết |
| --- | --- |
| Ngân sách Phase 1 | ~1 tỷ VNĐ (trong tổng gói WP3 ~1.92 tỷ VNĐ incl. VAT) |
| Timeline Phase 1 | Go-live trong 3 tháng kể từ ngày ký hợp đồng |
| Team size (AING) | 1 PM + BA, 2 Developers (1 Flutter, 1 Backend), 1 QA |
| Scope Phase 1 | Tập trung 9 UC có độ ưu tiên P0 (UC-01 đến UC-09) |
| Delivery model | Agile Scrum, sprint 2 tuần, demo cuối sprint |

## 8.2 Tuân thủ (Compliance)

- ISO 27001: HNM đã có chứng nhận. Hệ thống mới phải tuân thủ.

- Luật An toàn thông tin mạng Việt Nam: Bảo vệ dữ liệu cá nhân NVBH, GPS, thông tin outlet.

- PDPA Vietnam: Xử lý dữ liệu cá nhân theo quy định.

- ISO 22000:2018: Tiêu chuẩn an toàn thực phẩm (liên quan đến tracking hạn sử dụng, FEFO).

## 8.3 Ràng buộc vận hành

- Tích hợp ODS/TRAIDA qua API (team ODS cung cấp endpoint).

- Đồng bộ Zoho CRM (dữ liệu shadow/snapshot, không phụ thuộc Zoho SDK).

- Không thay đổi quy trình nghiệp vụ hiện tại quá nhiều — app số hóa quy trình, không tái tạo.

- App phải hoạt động được khi không có mạng (offline-first) cho các nghiệp vụ chính.

# 9. Kế hoạch triển khai theo Phase (Phased Delivery)

## 9.1 Phase cơ bản

| Phase | Nội dung | UC bao gồm | Ưu tiên | Thời gian ước tính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | Lõi nghiệp vụ (Core Operations) | UC-01 → UC-09 (9 UC) | P0 | 3 tháng |
| Phase 2 | Mở rộng (Extended Features) | UC-10 → UC-20 (12 UC) | P1 | 2 tháng |
| Phase 3 | Bổ sung (Nice-to-have) | UC-21 + Thông báo NV | P2 | 1 tháng |
| Phase AI | AI nâng cao | 6 tính năng AI | Roadmap | Theo roadmap riêng |

## 9.2 Phase AI — Tính năng AI nâng cao (Roadmap)

Các tính năng AI sẽ được bổ sung dần, không thuộc phạm vi hợp đồng Phase 1–3. Mô tả ở mức business value:

| STT | Tính năng AI | Vấn đề giải quyết | Giá trị kinh doanh kỳ vọng |
| --- | --- | --- | --- |
| AI-01 | AI Image Recognition | NVBH mất 15–20p/outlet để checklist OSA thủ công | Giảm thời gian audit OSA từ 15p xuống 3p |
| AI-02 | AI Smart Routing | NVBH đi tuyến cố định, không tối ưu | Tăng số visit/ngày, giảm chi phí xăng xe |
| AI-03 | AI Demand Forecasting | Đặt hàng theo cảm tính | Giảm OOS, giảm tồn kho hết date |
| AI-04 | AI Voice Assistant | NVBH phải nhập liệu nhiều khi outdoor | Giảm 50% thời gian nhập liệu |
| AI-05 | AI Sales Coaching | Chênh lệch performance giữa các NVBH | Tăng giá trị đơn hàng TB |
| AI-06 | AI Anomaly Detection | Rule-based dễ bị lách | Giảm 90% false positives |

# 10. Phụ thuộc (Dependencies)

| STT | Phụ thuộc | Mô tả | Bên chịu TN | Tác động nếu chậm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | ODS/TRAIDA API sẵn sàng | Backend cần API ODS để sync dữ liệu. ODS là System of Record. | Team ODS / AING | CRITICAL — Block toàn bộ sync |
| D-02 | Zoho CRM/Inventory webhook | Dữ liệu sell-in, master data SKU từ Zoho. | HNM IT | HIGH — Master data không đầy đủ |
| D-03 | Google Play / App Store accounts | Cần tài khoản developer HNM để publish. | HNM IT | MEDIUM — Chậm go-live |
| D-04 | Master Data (SKU, Giá, Outlet, Route) | HNM cung cấp dữ liệu gốc ban đầu. Xem Appendix B — Master Data Delivery Checklist. | HNM S&M + IT | HIGH — Không thể test |
| D-05 | AWS Cloud environment | AING setup hạ tầng cloud. | AING | HIGH — Không thể deploy |
| D-06 | Hợp đồng WP3 ký chính thức | Không bắt đầu dev trước khi ký. | HNM + AING | CRITICAL — Block toàn bộ |

# 11. Giả định (Assumptions)

| STT | Giả định | Rủi ro nếu sai |
| --- | --- | --- |
| A-01 | Mạng 3G/4G phủ sóng ≥ 70% vùng hoạt động của NVBH. | Nếu mạng yếu hơn: tăng đầu tư offline capabilities. |
| A-02 | Quy trình nghiệp vụ hiện tại (DSR/DSD) không thay đổi đáng kể trong thời gian triển khai. | Nếu thay đổi: Change Request. |
| A-03 | HNM cung cấp Master Data (SKU, giá, outlet, route) đầy đủ trước UAT. | Nếu chậm: ảnh hưởng test timeline. |
| A-04 | 1 NVBH = 1 thiết bị tại một thời điểm (không chia sẻ thiết bị). | Nếu chia sẻ: cần fast user-switching. |
| A-05 | ODS/TRAIDA là System of Record; Mobile App không giữ trạng thái nghiệp vụ dài hạn. | Nếu ODS chậm: cần cơ chế buffer. |
| A-06 | AING cung cấp PM + BA chuyên trách cho dự án suốt Phase 1. | Nếu thiếu: chậm tiến độ, chất lượng giảm. |
| A-07 | Khóa đơn hàng sau 17h00 hàng ngày (business rule áp dụng cả DSR và DSD). | Nếu thay đổi: update SRD + App logic. |

# 12. Rủi ro (Risk Assessment)

## 12.1. Nhận diện rủi ro ở mức business.

Rủi ro kỹ thuật chi tiết xem TSD.

| Mã | Rủi ro | Xác suất | Tác động | Mức | Biện pháp giảm thiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | NVBH không chấp nhận app (low adoption) | TB | Cao | HIGH | UAT với NVBH thực tế, UI/UX review, đào tạo kỹ, pilot group. |
| R-02 | ODS/TRAIDA API chưa sẵn sàng đúng tiến độ | Cao | Cao | CRITICAL | Mock API để dev song song; escalation sớm. |
| R-03 | Master Data không đầy đủ / sai | TB | Cao | HIGH | Data validation checklist; HNM chứng nhận dữ liệu. |
| R-04 | Scope creep trong Phase 1 | Cao | TB | HIGH | BRD & SRD baseline; CR process nghiêm ngặt. |
| R-05 | Mạng yếu vượt dự kiến tại các vùng nông thôn | TB | TB | MEDIUM | Offline-first là P0; test với mô phỏng mạng yếu. |
| R-06 | Thay đổi quy trình nghiệp vụ giữa chừng | Thấp | Cao | MEDIUM | Freeze BRD scope; CR process. |

## 12.2 Kế hoạch triển khai & đào tạo (Change Management)

### Pilot Group

10–15 NVBH tại 1 NPP, chạy 2 tuần trước go-live toàn quốc. Mục tiêu: phát hiện vấn đề UX, quy trình, và hiệu năng thực tế.

### Đào tạo

2 buổi/nhóm (NVBH, GSBH, ASM). Tài liệu hướng dẫn sử dụng (do AING chuẩn bị). Nội dung: cài đặt app, đăng nhập, SOD/EOD workflow, tạo đơn DSR/DSD, đối soát, offline mode.

### Rollout

Cuốn chiếu theo NPP/vùng, 2–3 tuần sau pilot. Ưu tiên NPP có NVBH trong pilot group trước, mở rộng dần.

### Hotline hỗ trợ

AING + HNM IT trong 1 tháng đầu sau go-live. Kênh: hotline điện thoại + Zalo group hỗ trợ.

### Đo lường adoption

KPI-01 (≥ 90% NVBH sử dụng App hàng ngày sau 3 tháng). Theo dõi qua SOD check-in rate hàng ngày.

# 13. Tiêu chí nghiệm thu tổng thể (Business Acceptance Criteria)

Tiêu chí nghiệm thu chi tiết theo từng UC xem ATP. Dưới đây là tiêu chí ở mức business:

| Mã | Tiêu chí | Điều kiện đạt |
| --- | --- | --- |
| BAC-01 | App hoạt động trên Android & iOS, cover 9 UC P0 | 100% UC P0 pass UAT. App cài được trên thiết bị Android ≥ 8.0, iOS ≥ 15.0. |
| BAC-02 | NVBH thực hiện được full-day workflow trên app | SOD → Check-in → Tạo đơn → Báo cáo → EOD không lỗi blocking. |
| BAC-03 | Dữ liệu sell-out được đẩy về ODS | Đơn hàng, visit, ảnh sync thành công về Backend → ODS. |
| BAC-04 | Offline-first hoạt động | NVBH tạo đơn, check-in, chụp ảnh khi không có mạng; dữ liệu sync khi online. |
| BAC-05 | Đối soát DSD cuối ngày hoạt động | Tồn xe + tiền đối soát đúng; chênh lệch được flag. |
| BAC-06 | GPS tracking & chống gian lận | GPS ghi nhận tại check-in; cảnh báo khi lệch ≥ 50m. |
| BAC-07 | Phân quyền 3 roles | NVBH/GSBH/ASM thấy đúng dữ liệu theo vai trò, không truy cập chéo. |
| BAC-08 | Uptime & Performance | Hệ thống hoạt động ổn định, không gián đoạn nghiệp vụ trong giờ làm việc. Chi tiết NFR targets xem TSD §7. |

# 14. Thuật ngữ (Glossary)

Thuật ngữ nghiệp vụ sử dụng trong BRD. Thuật ngữ kỹ thuật xem SRD Appendix A.

| Thuật ngữ | Giải nghĩa |
| --- | --- |
| NVBH | Nhân Viên Bán Hàng — Sales Representative. Người dùng chính của app. |
| GSBH | Giám Sát Bán Hàng — Sales Supervisor. Quản lý 10–15 NVBH. |
| ASM | Area Sales Manager — Quản lý khu vực. |
| NPP | Nhà Phân Phối — Distributor. Đối tác giao hàng cho outlet. |
| DSR | Direct Sales Representative — Lấy đơn, NPP giao sau. |
| DSD | Direct Store Delivery — Bán & giao hàng ngay từ xe. |
| GT | General Trade — Kênh phân phối truyền thống (tiệm tạp hóa, đại lý...). |
| Outlet / Điểm bán | Cửa hàng bán lẻ trong kênh GT mà NVBH viếng thăm. |
| Sell-in | Giao dịch HNM → NPP. Ghi nhận bởi Zoho Inventory. |
| Sell-out | Giao dịch NPP → Outlet. Ghi nhận bởi Mobile App NVBH. |
| OSA | On-Shelf Availability — Hàng có sẵn trên kệ. |
| OOS | Out of Stock — Hết hàng. |
| POSM | Point of Sale Materials — Vật phẩm trưng bày (poster, wobbler, tủ mát...). |
| POD | Proof of Delivery — Chứng từ giao hàng (ảnh chụp khi giao DSD). |
| SOD / EOD | Start of Day / End of Day — Bắt đầu / Kết thúc ngày làm việc. |
| Route / Tuyến | Danh sách outlet NVBH phải viếng thăm theo lịch. |
| Visit | Một lần NVBH đến outlet (check-in → check-out). |
| ODS / TRAIDA | Operational Data Store — Kho dữ liệu vận hành, System of Record. |
| Brandformance | Dashboard phân tích hiệu quả thương hiệu & bán hàng. |
| HanoGo | Tên thương mại của Mobile App NVBH. |

# Appendix B: Master Data Delivery Checklist

| Loại dữ liệu | Owner | Format yêu cầu | Deadline | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Danh mục SKU (mã, tên, nhóm, ĐVT, barcode) | HNM S&M | Excel/CSV | T-4 tuần trước UAT | [Pending] |
| Bảng giá (theo NPP/vùng) | HNM S&M | Excel/CSV | T-4 tuần | [Pending] |
| Danh sách Outlet (tên, địa chỉ, GPS, loại hình) | HNM S&M | Excel/CSV + GPS | T-4 tuần | [Pending] |
| Danh sách Route (tuyến, outlet, NVBH, lịch) | GSBH | Excel | T-3 tuần | [Pending] |
| Danh sách NVBH/GSBH/ASM (tên, mã, role, NPP) | HNM HR + IT | Excel | T-4 tuần | [Pending] |
| Chương trình khuyến mãi (nếu có) | HNM S&M | Excel | T-2 tuần | [Pending] |
| Danh sách NPP (mã, tên, SĐT, vùng) | HNM S&M | Excel | T-4 tuần | [Pending] |

Ghi chú: HNM chịu trách nhiệm cung cấp dữ liệu theo format và deadline trên. AING chịu trách nhiệm import và validate dữ liệu vào hệ thống. Dữ liệu không đúng format hoặc chậm deadline sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ UAT.