HANOIMILK JOINT STOCK COMPANY

Chương trình Chuyển đổi số & AI (DX&AI) 2026

KIẾN TRÚC TỔNG THỂ DOANH NGHIỆP

ENTERPRISE ARCHITECTURE DOCUMENT (EAD)

Phiên bản tổng hợp v2.2 — Gói 1 + 2 + 3 — 6 P0 resolved, Zoho HĐ confirmed

| Hạng mục | Chi tiết |
| --- | --- |
| Mã tài liệu | HNM_EAD_v2.2 |
| Phiên bản | 2.2 |
| Ngày | 29/03/2026 |
| Trạng thái | Dự thảo — 6 P0 resolved. AccNet recommend A (chờ BCĐ). Zoho HĐ confirmed: CRM Ent 5u, Inv Pro 2u/4loc, Analytics Prem 15u/5M rows. |
| Độ mật | Nội bộ — HNM + AING |
| Thay đổi từ v1.1 | Bổ sung AD-E09 (Zoho native sync), chi tiết 8 module đồng bộ, phân loại native vs ODS-mediated |
| Thay đổi từ v2.0 | 6 P0: (1) AccNet recommend A + RPO note, (2) Zoho license ghi nhận + user/location/API quota/Analytics capacity, (3) RPO ≤1h + backup 5 tầng, (4) Network + Data Security + API Security, (5) Section 11A Monitoring 3 tầng, (6) DLQ 8 queues. Cập nhật AD-E03/05/06/09, OI-02/03/08/12/13. Thêm OI-15/16/17/18. |

1. Mục đích tài liệu	3

2. Bảng quyết định kiến trúc (ADR)	3

3. Kiến trúc tổng thể 5 tầng	5

3.1 Tầng 1 — Trình bày	5

3.2 Tầng 2 — SSO (AD-E03)	5

3.3 Tầng 3 — Dịch vụ ứng dụng	6

3.4 Tầng 4 — Integration Layer (AD-E02)	6

3.5 Tầng 5 — ODS (AD-E01)	6

4. Ma trận sở hữu Master Data (AD-E04)	7

5. Bản đồ luồng dữ liệu thống nhất	8

6. Module đồng bộ chi tiết — Zoho native vs ODS-mediated (MỚI v2.0)	10

6.1 Zoho CRM ↔ Inventory: Dữ liệu dùng native sync (6 entity)	10

6.2 Dữ liệu bắt buộc qua ODS (4 entity)	11

6.3 Module F05: Zoho CRM ↔ ODS (sales_ + shared_)	12

6.4 Module F06: ODS ↔ HanoGo Backend (sales_)	12

6.5 Module F04: Zoho Inventory ↔ ODS (sc_ + sales_)	12

6.6 Module F01: AccNet 2004 → ODS (1 chiều, 2 phương án)	12

6.7 Module F03: Zoho Creator ↔ ODS (sc_ + shared_)	14

6.8 Module F02: Excel → ODS (sc_, 1 chiều batch)	14

6.9 Module F07+F08: ODS → Dashboard (read-only)	14

6.10 Liên kết Zoho Inventory → Zoho CRM (qua ODS hub)	14

7. Luồng dữ liệu DSR/DSD	15

7.1 Phân tách tồn kho	15

7.2 So sánh DSR vs DSD	15

8. Dashboard & Reporting (AD-E05)	17

9. Phụ thuộc chéo giữa 3 gói	17

10. Lộ trình triển khai	18

Phase 0: Foundation (T1–2)	18

Phase 1: Gói 1+2 (T2–4)	18

Phase 2: Gói 3 (T3–6)	18

Phase 3: Go-live (T6–8)	18

11. KPI & SLA	18

12. Open Items	19

13. Tài liệu tham chiếu	19

11A. Monitoring & Observability	20

# 1. Mục đích tài liệu

Tài liệu EAD v2.2 mô tả kiến trúc thống nhất cho 3 gói công việc đầu tiên của chương trình DX&AI Hanoimilk 2026 (tổng 4.706 triệu VNĐ). Giải quyết 7 vùng giao thoa: ODS schema, Integration Layer, Authentication, Master Data ownership, Dashboard strategy, AccNet sync pipeline, và Zoho native sync strategy.

# 2. Bảng quyết định kiến trúc (ADR)

9 quyết định kiến trúc cấp enterprise  (bổ sung AD-E09 mới so với v1.1):

| Mã | Chủ đề | Quyết định | Lý do | Gói |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AD-E01 | ODS Database | 1 PostgreSQL, 4 schema: shared_, fin_, sc_, sales_ | Cross-schema JOIN, single backup, RLS tập trung | Tất cả |
| AD-E02 | Integration | Integration Layer tập trung: API GW + Event Bus + ETL Agent | Giám sát tập trung, retry/idempotency chuẩn hoá | Tất cả |
| AD-E03 | Auth | SSO thống nhất: OpenIddict + Google Workspace + Zoho SAML 2.0 (CRM Enterprise) | 1 danh tính, giảm rủi ro bảo mật | Tất cả |
| AD-E04 | Master Data | Chia theo loại: SKU/BOM→Gói 2, NPP/CoA→Gói 1, Outlet/Route→Gói 3. ODS SSOT | Tránh xung đột ghi, phân quyền rõ | Tất cả |
| AD-E05 | Dashboard | Zoho Analytics Premium — 15 users, 5M rows (Gói 2+3) + Metabase (Gói 1). Tất cả đọc ODS. | Tận dụng Zoho, Metabase phù hợp IT | Tất cả |
| AD-E06 | Zoho Inv | 1 instance (Professional, 2 users, 4 locations): NVL (Gói 2) + TP + Trả hàng (Gói 3) + 1 dự phòng. Phân quyền theo location. | 1 nhà máy, 1 hệ thống kho | Gói 2+3 |
| AD-E07 | Zoho↔ODS | 2 chiều: Zoho→ODS (event+batch), ODS→Zoho (write-back) | Zoho vận hành, ODS SSOT | Gói 2+3 |
| AD-E08 | HanoGo↔ODS | App→Backend→ODS (real-time). ODS→App (delta sync) | Offline-first, server-wins | Gói 3 |
| AD-E09 | Zoho native | BẬT native sync CRM↔Inventory cho master data + transactions (6 entity). Tồn NPP vẫn qua ODS | Giảm tải Integration, không cần code cho 6 entity. CRM Enterprise + Inv Professional đã ký HĐ (2026+). Tồn NPP cần HanoGo data → bắt buộc ODS. | Gói 2+3 |

# 3. Kiến trúc tổng thể 5 tầng

Sơ đồ kiến trúc 5 tầng theo mô hình TRAIDA, với ODS PostgreSQL là SSOT trung tâm:

Hình: Kiến trúc 5 tầng TRAIDA (SVG gốc: 01_architecture.svg)

## 3.1 Tầng 1 — Trình bày

- HanoGo Mobile App (Flutter 3.x): DSR + DSD, offline-first, 3 roles.

- Zoho Analytics: Dashboard SC + Brandformance KPI.

- Metabase/Superset: Dashboard tài chính (4 nhóm).

- Zoho Creator: Web app KHCU.

## 3.2 Tầng 2 — SSO (AD-E03)

- OpenIddict AuthServer: OAuth 2.1 + PKCE. Google Workspace SSO. Zoho SAML 2.0 federation (CRM Enterprise). RBAC + RLS.

## 3.3 Tầng 3 — Dịch vụ ứng dụng

- HanoGo Backend (.NET 10 + ABP): Monolith modular, AWS ECS Fargate, PostgreSQL RDS Multi-AZ, Redis.

- Zoho Ecosystem (Gói 2+3 shared): CRM Enterprise (5u), Inventory Professional (2u, 4 locations), Creator, Analytics Premium (15u, 5M rows).

## 3.4 Tầng 4 — Integration Layer (AD-E02)

- API Gateway + Event Bus + ETL Agent (on-prem):

• API Gateway: AWS API Gateway (HTTP API). Rate limiting, throttle, request validation.

• Event Bus: SQS Standard (1 queue/module). SNS fan-out nếu cần.

• ETL Agent: Python + Airflow on-prem (F01, F02). DMZ, qua VPN.

Retry: 5× exponential backoff (1s→2s→4s→8s→16s), jitter ±20%. Idempotency: UUIDv7, header X-Idempotency-Key. ODS sync_log TTL 7 ngày. Duplicate → 409 skip.

Dead Letter Queue (DLQ):

• 1 SQS DLQ / module: dlq-f01 … dlq-f08. Retention 14 ngày.

• Trigger: 5 retry thất bại → DLQ.

• Alert: CloudWatch ApproximateNumberOfMessagesVisible > 0 → Slack + email ngay.

• Xử lý: KHÔNG auto-retry. Engineer review → replay thủ công.

• Replay: GET /admin/dlq/{module}/messages, POST /admin/dlq/{module}/replay/{id}.

• Format: { original_payload, error_message, retry_count, failed_at, module, correlation_id }.

Network Security:

• On-prem ↔ AWS: VPN site-to-site (AWS VPN Gateway ↔ on-prem router HNM). IPSec, AES-256. Yêu cầu: IP tĩnh HNM, router IPSec-compatible (Cisco/Fortinet/pfSense).

• TLS 1.2+ bắt buộc cho tất cả API calls (internal lẫn external). Certificate management: AWS ACM.

• Zoho API: OAuth 2.0 tokens (CRM Enterprise + Inv Professional), stored AWS Secrets Manager, rotation 90 ngày. Webhook signature verification bật cho tất cả Zoho → ODS webhooks.

• ETL Agent on-prem: chạy trong DMZ, chỉ outbound qua VPN tunnel. Không mở inbound port từ internet.

API Security:

• HanoGo Mobile: Bearer token (OpenIddict), access token TTL 15 phút, refresh token TTL 30 ngày, silent refresh (AF-07 TSD v2.0). Device binding.

• Internal (module-to-module): mTLS hoặc ECS task IAM role → API Gateway.

• Rate limiting: API Gateway throttle per-client. Zoho quota alert tại 70% (CRM 3500 calls, Inv 1750 calls).

## 3.5 Tầng 5 — ODS (AD-E01)

| Schema | Phạm vi | Bảng chính |
| --- | --- | --- |
| shared_ | Master data chung | merchant, sku_master, formula, bom, nvl, ncc, npp, dvt, kho, kenh_ban, users, roles |
| fin_ | Gói 1 — TCKT | coa, journal_entry, ar_invoice, ap_invoice, cash_flow, budget, cost_center |
| sc_ | Gói 2 — KHCU | production_plan, plan_detail, purchase_request, purchase_order, inventory_snapshot, reservation |
| sales_ | Gói 3 — Sales | outlet, route, visit, order_header, order_line, session, reconciliation, van_stock, npp_inventory, dsd_allocation |

Data Security:

• Encryption at rest: RDS AES-256, AWS KMS managed key. BẬT mặc định.

• Encryption in transit: rds.force_ssl = 1. Bao gồm Zoho Analytics External DB connector.

• PII: Cột dữ liệu cá nhân (sales_.outlet, shared_.npp) đánh dấu trong data dictionary. RLS enforce.

• Redis ElastiCache: encryption at rest + in-transit. AUTH token trong Secrets Manager.

• Security Groups: RDS inbound chỉ từ ECS SG, Metabase SG, Zoho Analytics IP whitelist, VPN CIDR.

# 4. Ma trận sở hữu Master Data (AD-E04)

Hình: Luồng Master Data: Producer → ODS → Consumer (SVG gốc: 02_master_data.svg)

| Loại dữ liệu | Golden Source | Luồng ghi ODS | Consumer |
| --- | --- | --- | --- |
| SKU / TP | Gói 2 (SC) | Zoho Creator → ODS shared_ | AccNet, HanoGo |
| Formula / BOM | Gói 2 (SC) | Zoho Creator → ODS shared_ | HanoGo, AccNet |
| NVL / NCC / Merchant | Gói 2 (SC) | Zoho Creator → ODS shared_ | AccNet, Zoho Inv |
| NPP / CoA | Gói 1 (AccNet) | AccNet → ODS shared_ / fin_ | Zoho CRM, HanoGo |
| Outlet / Route | Gói 3 (Sales) | HanoGo BE → ODS sales_ | Zoho CRM |
| Price / Promotion | Gói 3 (Sales) | HanoGo BE → ODS sales_ | HanoGo App |

# 5. Bản đồ luồng dữ liệu thống nhất

Hình: 8 luồng dữ liệu — ODS hub trung tâm (SVG gốc: 05_unified_hub.svg)

| Mã | Luồng | Hướng | Cơ chế | Gói |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F01 | AccNet → ODS | 1 chiều → | Polling (recommend A). DLQ: dlq-f01. Alert AccNet unreachable > 30 min | Gói 1 |
| F02 | Excel → ODS | 1 chiều → | Batch overnight, ETL Agent. DLQ: dlq-f02. File lỗi → log + notify | Gói 1+2 |
| F03 | Zoho Creator ↔ ODS | 2 chiều ↔ | Event-driven (Deluge) + batch. DLQ: dlq-f03. Deluge timeout → retry next cron | Gói 2 |
| F04 | Zoho Inv ↔ ODS | 2 chiều ↔ | Webhook + batch. Router sc_/sales_. DLQ: dlq-f04. Webhook miss → batch catch-up | Gói 2+3 |
| F05 | Zoho CRM ↔ ODS | 2 chiều ↔ | DSD alloc, tồn NPP. Batch 15m. DLQ: dlq-f05. Conflict → log + alert. ODS-wins auto | Gói 3 |
| F06 | HanoGo ↔ ODS | 2 chiều ↔ | Sell-out (up). Master data (down). DLQ: dlq-f06. Offline queue device, server-wins khi sync | Gói 3 |
| F07 | ODS → Zoho Analytics | 1 chiều → | Direct DB (read-only) | Gói 2+3 |
| F08 | ODS → Metabase | 1 chiều → | Direct DB (read-only) | Gói 1 |

# 6. Module đồng bộ chi tiết — Zoho native vs ODS-mediated (MỚI v2.0)

AD-E09: Zoho CRM và Zoho Inventory có tích hợp native built-in, cho phép đồng bộ trực tiếp master data + transactions mỗi 2 giờ mà không cần code. Tuy nhiên, tồn kho NPP và các dữ liệu cần kết hợp với HanoGo/AccNet vẫn bắt buộc đi qua ODS.

Hình: Zoho native sync vs ODS-mediated sync (SVG gốc: 06_sync_native_vs_ods.svg)

## 6.1 Zoho CRM ↔ Inventory: Dữ liệu dùng native sync (6 entity)

Bật tích hợp native built-in trong Zoho Settings → Integrations → Zoho Apps. Two-way sync, auto mỗi 2 giờ. Không cần code, không qua ODS. Yêu cầu: CRM Professional plan+ — ĐÃ ĐÁP ỨNG. Base currency khớp. 1 CRM org = 1 Inventory org.

Zoho license đã ký hợp đồng (annual subscription, 2026+):

• Zoho CRM Enterprise — 5 users — SAML SSO, Custom Modules, Sandbox — 5000 API calls/day/org

• Zoho Inventory Professional — 2 users — 4 locations (warehouses), Composite items, Batch tracking — 2500 API calls/day/org

• Zoho Analytics Premium — 15 users — 5 triệu rows, External DB connector (PostgreSQL), Embedded BI

User allocation (đề xuất — cần workshop xác nhận):

• Zoho CRM (5 users): 2 GSV + 1 Sales Admin + 1 Marketing + 1 Management. NVBH dùng HanoGo, KHÔNG cần CRM user.

• Zoho Inventory (2 users): 1 Kế hoạch SX (NVL) + 1 Kho TP (Sales). Tối thiểu cho vận hành.

• Zoho Analytics (15 users): 5 Management + 3 Sales + 3 SC + 2 Finance + 2 IT/Admin.

Inventory 4 locations — đề xuất mapping (cần xác nhận tại OI-03 workshop):

• L1: Kho NVL (Nguyên vật liệu) → schema sc_ — Nhập PO nguyên liệu, xuất cho sản xuất

• L2: Kho TP (Thành phẩm) → schema sales_ — Nhập từ SX, xuất sell-in cho NPP

• L3: Kho Trả hàng → schema sales_ — Hàng NPP trả lại, tách riêng để không lẫn TP mới

• L4: Dự phòng — Mở rộng sau (VD: kho vùng, kho khuyến mãi)

LƯU Ý: 4 locations ảnh hưởng trực tiếp đến AD-E06 và F04 router logic. Router ODS cần cập nhật: Location 1 → sc_, Location 2+3 → sales_, Location 4 → TBD.

API quota analysis:

• F03 Zoho Creator → ODS: ~200 calls/day (master data events + cron 60min). Peak +500.

• F04 Zoho Inventory ↔ ODS: ~500 calls/day (webhook + batch reconciliation). Peak +800.

• F05 Zoho CRM ↔ ODS: ~800 calls/day (batch 15min × 96 + DSD events). Peak +1200.

• F07 Zoho Analytics ← ODS: N/A (direct DB, không qua API).

• TỔNG: ~1500 calls/day. Peak ~4000. Quota: CRM 5000 + Inv 2500 = 7500. Headroom ~47% (peak). Alert tại 70% (5250 total).

Analytics 5 triệu rows — capacity estimate:

• Orders (sell-out): ~200 rows/ngày → ~73K/năm. Visits: ~150/ngày → ~55K/năm.

• Inventory snapshots: ~330/ngày → ~120K/năm. Journal entries: ~100/ngày → ~37K/năm. Master data: ~5K.

• TỔNG tích lũy 3 năm: ~870K rows ≪ 5M. Không cần archival strategy cho Analytics trong giai đoạn này.

| Entity CRM | Entity Inventory | Hướng | Xử lý trùng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Accounts | Customers | Two-way | Overwrite | NPP, khách hàng → đồng nhất |
| Contacts | Contacts | Two-way | Overwrite | Liên hệ NPP |
| Products | Items | Two-way | Overwrite | SKU, barcode, giá cơ bản |
| Vendors | Vendors | Two-way | Overwrite | NCC → sync hai bên |
| Sales Orders | Sales Orders | Inv→CRM | — | Tạo trên Inv, xem trên CRM Finance module |
| Invoices | Invoices | Inv→CRM | — | Tạo trên Inv, xem trên CRM Finance module |

LƯU Ý: Dữ liệu native sync vẫn phải sync về ODS (qua webhook/batch riêng). ODS ghi nhận tất cả để đối soát. Native sync là shortcut cho Zoho UI, không thay thế ODS.

## 6.2 Dữ liệu bắt buộc qua ODS (4 entity)

Zoho native sync không đủ cho các dữ liệu sau vì cần kết hợp nguồn ngoài Zoho (HanoGo, AccNet):

| Dữ liệu | Tại sao qua ODS? | Luồng chi tiết | Tần suất |
| --- | --- | --- | --- |
| Thực tồn NPP | Cần 3 nguồn: sell-in (Inv) + sell-out (HanoGo) + trả hàng. Zoho native chỉ biết sell-in | ODS tính = Σ sell-in − Σ sell-out − Σ trả → batch → CRM | Batch 15 min |
| DSD allocation | CRM tạo lệnh xuất → cần route đến HanoGo App (ngoài Zoho) | CRM → event → ODS → delta sync → HanoGo Backend → App | Event-driven |
| Sell-out data | Nguồn từ HanoGo App (ngoài Zoho). Cần ghi ODS trước khi push CRM | HanoGo → Backend → ODS → batch → CRM (NPP tồn update) | Real-time + batch |
| Tồn xe NVBH | Tính từ DSD allocation − sell-out tại outlet. HanoGo cần biết | ODS tính → push → HanoGo Backend → FCM → App | Event push |

## 6.3 Module F05: Zoho CRM ↔ ODS (sales_ + shared_)

Module phức tạp nhất vì vừa có native sync (master data) vừa có ODS-mediated (tồn NPP, DSD):

- CRM → ODS: Lệnh xuất DSD (event, Deluge webhook → POST /api/v1/sync/crm-event). Outlet mới (event). NPP pipeline (batch 15m).

- ODS → CRM: Thực tồn NPP (batch 15m, POST /zoho/crm/v2/NPP_Inventory/upsert). Sell-out summary (batch). Master data NPP từ AccNet (event).

- Conflict resolution: ODS-wins cho tồn NPP (ODS tính, CRM hiển thị). CRM-wins cho DSD allocation (CRM tạo, ODS ghi nhận).

## 6.4 Module F06: ODS ↔ HanoGo Backend (sales_)

- ODS → HanoGo (master data): Cursor-based delta sync, HanoGo gọi GET /api/v1/ods/sync/sku?cursor=xxx. Redis cache TTL 1h.

- ODS → HanoGo (DSD tồn xe): Event-driven push khi nhận lệnh DSD từ CRM. POST /api/v1/hanogo/van-stock + FCM push.

- HanoGo → ODS (sell-out): Real-time event. POST /api/v1/sync/sell-out. UUIDv7 idempotency. Offline queue, server-wins.

- Mobile → Backend: POST /api/v1/orders, /visits, /sessions/{id}/eod. Bearer token (OpenIddict).

## 6.5 Module F04: Zoho Inventory ↔ ODS (sc_ + sales_)

- Zoho Inv → ODS: Webhook trigger khi C/U/D → POST /api/v1/sync/inventory. ODS router: warehouse=NVL → sc_, warehouse=TP → sales_.

- Batch reconciliation cuối ngày: quét modified_time > last_sync. Đối soát ODS vs Zoho.

- ODS → Zoho Inv: Chỉ adjustment write-back. PUT /zoho/inventory/v1/items/{id}.

- Snapshot tồn kho đầu ngày: INSERT inventory_snapshot (sc_). Không thay đổi ngược.

LƯU Ý: Tồn NPP KHÔNG trên Zoho Inventory. Zoho Inv chỉ quản lý kho HNM tại nhà máy.

## 6.6 Module F01: AccNet 2004 → ODS (1 chiều, 2 phương án)

TRẠNG THÁI: KHUYẾN NGHỊ PHƯƠNG ÁN A (ETL) — CHỜ BAN CHỈ ĐẠO PHÊ DUYỆT

Hình: Phương án A (ETL) vs B (Kafka+Debezium) (SVG gốc: 04_accnet_options.svg)

| Tiêu chí | A: ETL polling | B: Kafka + Debezium |
| --- | --- | --- |
| Latency | 5 min – 24h | 20–50 giây |
| Hạ tầng mới | Python + Airflow | SQL 2019 + Kafka MSK (AWS) |
| OPEX/tháng | ~$100 | ~$400–800 |
| Consumer | 1 (ODS) | N (ODS + AI + Data Lake) |
| MS support | N/A (pymssql) | Ngoài compat matrix |
| Đã demo? | Chưa | Đã demo (INSERT/UPDATE/DELETE OK) |
| Phù hợp Gói 4/5 | Cần refactor | Sẵn sàng (event bus) |

Khuyến nghị kiến trúc:

Phương án A (ETL polling) được khuyến nghị làm mặc định cho Phase 1:

• Chi phí thấp (~$100/tháng vs $400–800), phù hợp ngân sách SME.

• Rủi ro kỹ thuật thấp: Python + Airflow là stack phổ biến, không phụ thuộc compatibility matrix SQL 2000 → Debezium.

• Latency 5 min–24h chấp nhận được cho dashboard tài chính (không cần real-time).

• Đủ cho Gói 1 scope (4 nhóm dashboard TC, đối soát định kỳ).

Phương án B (Kafka + Debezium) giữ lại cho Phase 4/5 khi:

• Cần near-real-time cho AI/ML pipeline hoặc Data Lake.

• Cần nhiều consumer đồng thời (N > 1).

Lưu ý RPO: Với Phương án A, RPO cho dữ liệu AccNet phụ thuộc polling interval + on-prem backup frequency. Để đảm bảo RPO ≤ 1h toàn hệ thống: cấu hình AccNet transaction log backup mỗi 30 phút + polling interval ≤ 1h cho critical data (journal_entry, ar_invoice, ap_invoice).

Quyết định cuối cùng: Ban Chỉ đạo phê duyệt. Deadline: Cuối Phase 0 (T1).

## 6.7 Module F03: Zoho Creator ↔ ODS (sc_ + shared_)

- Creator → ODS: Deluge workflow → POST /api/v1/sync/master-data (SKU, BOM, NVL) + POST /api/v1/sync/production-plan (KHSX).

- Batch reconciliation: Cron 60 min. Validation: format, FK, Hxx rule (formula H* → merchant = HNM).

- ODS → Creator: Chỉ adjustment write-back. POST /api/v1/adjustment/{id}/writeback.

## 6.8 Module F02: Excel → ODS (sc_, 1 chiều batch)

- ETL Agent on-prem: Đọc Excel template chuẩn → validate (≥ 95% completeness) → POST /api/v1/sync/excel-khcu + excel-qa.

- Kết quả trước 8:00 sáng. Sai format → ghi log, KHÔNG tự sửa (AC-14). Decommission sau Gói 2 go-live.

## 6.9 Module F07+F08: ODS → Dashboard (read-only)

- Zoho Analytics Premium (F07): sc_ + sales_ + shared_ → SC + Brandformance. Direct DB via External DB connector. 15 users, 5M rows (đủ 3+ năm).

- Metabase (F08): fin_ + shared_ → 4 nhóm dashboard TC. Direct DB. SLA ≤ 5s/10s.

- KHÔNG bao giờ truy cập trực tiếp AccNet, Zoho, hay HanoGo Backend DB.

## 6.10 Liên kết Zoho Inventory → Zoho CRM (qua ODS hub)

Mặc dù Zoho có native sync CRM ↔ Inventory, luồng tồn NPP bắt buộc qua ODS:

- Zoho Inventory (xuất TP cho NPP = sell-in) → webhook → API GW → ODS sales_ (ghi sell-in transaction).

- ODS tính thực tồn NPP = Σ sell-in − Σ sell-out (HanoGo) − Σ trả hàng.

- ODS → batch 15 min → Zoho CRM API (update NPP inventory record).

- Tại sao không direct? Zoho native sync chỉ biết sell-in. Sell-out từ HanoGo App không nằm trên Zoho. Tồn NPP sẽ sai nếu tính ở Zoho.

# 7. Luồng dữ liệu DSR/DSD

Hình: Luồng A (xuất DSD) + Luồng B (sell-out) (SVG gốc: 03_dsd_dsr_flow.svg)

## 7.1 Phân tách tồn kho

| Loại tồn | Hệ thống | Cơ chế | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| NVL (NM) | Zoho Inventory (Gói 2) | Nhập PO − Xuất SX | Kho NVL |
| TP (NM) | Zoho Inventory (Gói 3) | Nhập SX − Xuất sell-in | Kho TP |
| NPP | CRM (bản ghi) + ODS (tính) | Σ sell-in − Σ sell-out − Σ trả | ODS SSOT |
| Xe NVBH | HanoGo + ODS | Lệnh DSD − Σ bán outlet | EOD reconciliation |

## 7.2 So sánh DSR vs DSD

| Tiêu chí | DSR (lấy đơn) | DSD (bán giao ngay) |
| --- | --- | --- |
| Trừ tồn xe | KHÔNG | CÓ — trừ ngay khi submit |
| Trừ tồn NPP | Khi NPP xác nhận giao | Ngay khi NVBH submit |
| Zoho Inventory | Có thể trigger sell-in | KHÔNG ảnh hưởng |
| EOD | Không bắt buộc | BẮT BUỘC (tồn xe + tiền) |

# 8. Dashboard & Reporting (AD-E05)

- Metabase/Superset (Gói 1): 4 nhóm TC. Direct DB → ODS fin_ + shared_. SLA ≤ 5s/10s.

- Zoho Analytics Premium — 15 users, 5M rows (Gói 2+3): SC (tồn kho, PO, shortage) + Brandformance (sell-out, OSA, KPI NVBH). Kết nối trực tiếp PostgreSQL ODS qua External DB connector (không qua API, không tính API quota).

# 9. Phụ thuộc chéo giữa 3 gói

| Phụ thuộc | Cung cấp | Nội dung | Rủi ro |
| --- | --- | --- | --- |
| Gói 3 | Gói 1 | ODS infra | Mock DB cho dev Gói 3 |
| Gói 3 | Gói 2 | SKU master | Data Delivery Checklist trước UAT |
| Gói 2 | Gói 1 | shared_ schema | Schema design workshop sớm |
| Gói 2 | Gói 3 | Zoho Inventory instance | Joint config workshop |
| Gói 1 | Gói 3 | Sell-in data | Đảm bảo sync bao gồm sell-in |

# 10. Lộ trình triển khai

## Phase 0: Foundation (T1–2)

- ODS schema + PostgreSQL RDS + Integration Layer + SSO + Master Data (262 SKU, 64 NPP). BẬT Zoho CRM ↔ Inventory native sync (AD-E09) — ngay lập tức, không code.

## Phase 1: Gói 1+2 (T2–4)

- AccNet → ODS. Excel migration. App KHCU. Zoho config. Dashboard TC.

## Phase 2: Gói 3 (T3–6)

- HanoGo Backend + Mobile App (9 UC P0). Zoho CRM. Brandformance. Pilot 10–15 NVBH.

## Phase 3: Go-live (T6–8)

- Go-live 3 gói. Rollout toàn quốc. Hypercare 30 ngày.

# 11. KPI & SLA

| Chỉ số | Mục tiêu | Gói |
| --- | --- | --- |
| AccNet sync | ≤ 5 min [A] hoặc ≤ 50s [B] | Gói 1 |
| Chính xác AccNet vs ODS | ≥ 99,5% | Gói 1 |
| Master Data accuracy | ≥ 99% | Gói 2 |
| API P95 HanoGo | ≤ 500ms | Gói 3 |
| Uptime ODS | ≥ 99%/tháng | Tất cả |
| RTO / RPO | ≤ 4h / ≤ 1h | Tất cả |
| Dashboard | ≤ 5s / ≤ 10s drill-down | Tất cả |
| Zoho ↔ ODS | ≤ 15 min | Gói 2+3 |
| Zoho native sync | Auto 2h (CRM↔Inv) | Gói 2+3 |

Ghi chú RPO ≤ 1h — Backup strategy theo tầng:

• ODS (PostgreSQL RDS Multi-AZ): Synchronous replication + automated backup 7 ngày + PITR. RPO ~0. Trách nhiệm: AING Infra.

• Zoho (CRM Enterprise, Inv Professional, Analytics Premium): Zoho data export API mỗi 1h → S3 bucket (automated Lambda). RPO ≤ 1h. Trách nhiệm: AING Infra.

• AccNet (SQL Server 2000 on-prem): Transaction log backup mỗi 30 phút. Full backup hàng đêm. RPO ≤ 30 min. Trách nhiệm: HNM IT.

• HanoGo (Offline data trên device): Giữ trên device đến khi sync thành công. RPO ≤ 1h không áp dụng offline. Trách nhiệm: End user.

• Redis (ElastiCache): Cache-only, rebuild từ ODS. Không cần backup.

# 12. Open Items

| ID | Vấn đề | Đề xuất |
| --- | --- | --- |
| OI-01 | API Gateway + Event Bus technology | AWS API GW + SQS/SNS. Trước Phase 0. |
| OI-02 | OpenIddict ↔ Zoho SSO federation | CRM Enterprise hỗ trợ SAML 2.0 ✓. PoC: cấu hình SAML IdP (OpenIddict) ↔ SP (Zoho CRM). Phase 0. Khả thi cao. |
| OI-03 | Zoho Inventory warehouse config | HĐ = 4 locations. Đề xuất: L1=Kho NVL (sc_), L2=Kho TP (sales_), L3=Kho Trả hàng (sales_), L4=Dự phòng. Joint workshop xác nhận mapping + phân quyền 2 users. Phase 0. |
| OI-04 | ODS API: FastAPI hay Node.js? | FastAPI (team Python). Trước Phase 0. |
| OI-08 | Zoho CRM DSD Allocation module | CRM Enterprise hỗ trợ Custom Modules ✓. Workshop thiết kế fields + layout + workflow rules. AING + HNM Sales. Phase 1. |
| OI-09 | Tồn NPP real-time hay batch? | Batch 15 min. Event nếu cần RT. |
| OI-10 | DSD race condition | Optimistic locking (version column). |
| OI-12 | CHỐT AccNet sync: A hay B? | Khuyến nghị A (ETL) cho Phase 1. Decision brief kèm evaluation matrix đã chuẩn bị. BCĐ phê duyệt trước cuối T1. |
| OI-13 | ~~Zoho plan đủ Professional?~~ RESOLVED | HĐ đã ký: CRM Enterprise (5 users), Inventory Professional (2 users, 4 locations), Analytics Premium (15 users, 5M rows). Native sync confirmed. Chi tiết Section 6.1. |
| OI-14 | Native sync conflict: CRM↔Inv native vs ODS write-back cùng entity | ODS write-back chỉ cho tồn NPP (custom field, không conflict native). Cần test. |
| OI-15 | Backup strategy toàn hệ thống — cần đảm bảo RPO ≤ 1h cho tất cả data sources | (1) RDS automated backup 7 ngày + PITR, (2) Lambda export Zoho data → S3 mỗi 1h, (3) AccNet txlog backup mỗi 30 phút. Implement + DR runbook. AING Infra + HNM IT. Trước Phase 0. |
| OI-16 | VPN site-to-site | AWS VPN Gateway ↔ HNM router. Cần: IP tĩnh, router IPSec, network diagram. AING Infra + HNM IT. Trước Phase 0. |
| OI-17 | DLQ monitoring + replay | 8 SQS DLQ, CloudWatch alarms, Admin API replay, Grafana panel. AING Dev. Trước cuối Phase 0. |
| OI-18 | Zoho user allocation plan | CRM 5 users + Inventory 2 users — hạn chế. Workshop phân bổ cụ thể. Nếu thiếu → budget mua thêm. HNM + AING. Trước Phase 0. |

# 13. Tài liệu tham chiếu

| Mã | Tên | Version |
| --- | --- | --- |
| BRD-ODS-AccNet | BRD Gói 1 — ODS & AccNet | v1.0 |
| TSD-SC-2026 | TSD Gói 2 — Supply Chain | v1.0 |
| SRS-SC | SRS Gói 2 | v1.6.1 |
| HNM_BRD_MobileApp | BRD Gói 3 — HanoGo | v1.1 |
| HNM_SRD_MobileApp | SRD Gói 3 | v1.5 |
| HNM_TSD_MobileApp | TSD Gói 3 | v2.0 |
| Kafka_Debezium_v2 | SQL Replication + Kafka | v2.0 |
| Zoho CRM-Inv Integration | Zoho official documentation | 2026 |
| QĐ-RD-07/08 | Mã hoá SKU + Dòng SP | Final |

# 11A. Monitoring & Observability

Kiến trúc giám sát 3 tầng, đảm bảo phát hiện sự cố trong 5 phút:

Tầng 1 — Infrastructure Monitoring:

• AWS CloudWatch: CPU, memory, network, disk cho ECS Fargate, RDS, ElastiCache, API Gateway.

• RDS Performance Insights: slow query > 1s, wait events, connections.

• Alert channel: SNS → email (AING Infra) + Slack (#hnm-alerts):

+ CPU > 80% sustained 5 min

+ RDS storage > 85%

+ RDS connections > 90% pool

+ ECS task restart > 2 lần / 15 min

Tầng 2 — Application Monitoring (APM):

• AWS X-Ray hoặc OpenTelemetry: distributed tracing cross-module F01–F08.

• Structured logging (JSON): correlation_id, source_system, sync_module, duration_ms, status_code.

• CloudWatch Logs → Logs Insights. Retention: 30 ngày hot, 90 ngày S3 Glacier.

• Error tracking: CloudWatch Logs Metric Filter cho ERROR/FATAL → alarm → Slack.

Tầng 3 — Integration Sync Monitoring:

Grafana dashboard giám sát 8 module đồng bộ:

| Metric | Áp dụng | Threshold | Alert |
| --- | --- | --- | --- |
| Sync lag (phút so với SLA) | F01–F06 | > 2× SLA interval | SNS → Slack |
| Error rate (%) | F01–F06 | > 5% trong 15 min | SNS → Slack + email |
| DLQ depth | F01–F06 | > 0 messages | SNS → Slack + email ngay |
| Zoho CRM API used (%) | F05 | > 70% of 5000/day | SNS → email |
| Zoho Inv API used (%) | F03, F04 | > 70% of 2500/day | SNS → email |
| ODS write latency P95 | F01–F06 | > 200ms | CloudWatch alarm |
| Dashboard query P95 | F07, F08 | > 5000ms | SNS → Slack |
| Reconciliation delta | F04, F05 | ODS vs Zoho > 2% | Alert hàng đêm |
| Tồn NPP accuracy | F05, F06 | ¦ODS − CRM¦ > 5% | Alert ngay |

Health check endpoints:

• Mỗi module expose GET /health → { status, last_sync_at, error_count_24h, dlq_depth }.

• Aggregate: GET /health/integration → single view tất cả module.

• Grafana: 1 panel/module, auto-refresh 30s.

Reconciliation jobs (chạy hàng đêm 02:00):

• So khớp ODS vs Zoho cho 6 entity native sync (Products, Accounts, Contacts, Vendors, Sales Orders, Invoices).

• So khớp tồn NPP: ODS (calculated) vs CRM (displayed).

• Output: reconciliation_report → email AING + HNM IT. Alert nếu delta > threshold.

— Kết thúc tài liệu —