HANOIMILK

Chương trình Chuyển đổi số DX & AI

TÀI LIỆU YÊU CẦU NGHIỆP VỤ (BRD)

Gói Quản lý Chuỗi cung ứng

Supply Chain Digital Foundation

| Mã dự án | SC-DX-2026-001 |
| --- | --- |
| Phiên bản | 1.2 |
| Ngày ban hành | 26/02/2026 |
| Trạng thái | Gate 3 – Đề nghị phê duyệt |
| Độ mật | Nội bộ |

# KIỂM SOÁT TÀI LIỆU

## Lịch sử phiên bản

| Phiên bản | Ngày | Người cập nhật | Mô tả thay đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 05/01/2026 | Ban Dự án | Bản dự thảo đầu tiên (Gate 3 SOW – all-in-one) |
| 0.9 | 25/02/2026 | BA Team | Tách BRD từ SOW, bổ sung phân tích SKU & gap analysis |
| 1.0 | 26/02/2026 | BA Team | BRD chuẩn – Loại bỏ nội dung thuộc SOW, TSD, UAT Plan, Risk Register |
| 1.1 | 04/03/2026 | BA Team | Cập nhật SKU_MASTER (9/13 TN, 2/6 dòng). Bổ sung BR-54→74 từ UC P1–P6. Phụ lục SKU & GAP. |
| 1.2 | 04/03/2026 | BA Team | SKU_MASTER cập nhật: 262 SKU chấp thuận (100% VALID). Gỡ BLOCKER. Cập nhật toàn bộ số liệu SKU. |

## Phê duyệt

| Vai trò | Họ tên | Chữ ký | Ngày |
| --- | --- | --- | --- |
| CT HĐQT | Hà Quang Tuấn |  |  |
| GĐĐH | Vũ Thị Hương Thủy |  |  |
| PM / BA Lead |  |  |  |
| Trưởng phòng KHCU |  |  |  |

# MỤC LỤC

KIỂM SOÁT TÀI LIỆU	2

Lịch sử phiên bản	2

Phê duyệt	2

MỤC LỤC	3

1. GIỚI THIỆU & BỐI CẢNH	5

1.1 Mục đích tài liệu	5

1.2 Tài liệu liên quan	5

1.3 Bối cảnh doanh nghiệp	5

1.4 Đối tượng sử dụng tài liệu	6

2. MỤC TIÊU NGHIỆP VỤ & KPI	7

2.1 Mục tiêu nghiệp vụ	7

2.2 KPI chính	7

3. PHẠM VI	8

3.1 Trong phạm vi (IN-SCOPE)	8

3.1.1 Chuẩn hóa SKU	8

3.1.2 Master Data	8

3.1.3 Chuẩn hóa Excel & Dữ liệu lịch sử	9

3.1.4 Lập kế hoạch sản xuất & Mua hàng	9

3.1.5 Quản lý tồn kho	9

3.1.6 Tích hợp hệ thống	9

3.1.7 Gia công – Vận tải – Hàng trả	9

3.2 Ngoài phạm vi (OUT-OF-SCOPE)	9

4. YÊU CẦU NGHIỆP VỤ (BUSINESS REQUIREMENTS)	11

4.1 Yêu cầu tổng thể	11

4.2 Data Governance & Master Data	11

4.3 SKU & BOM	11

4.4 Chuẩn hóa Excel & Dữ liệu lịch sử	12

4.5 Kế hoạch sản xuất (Planning)	12

4.6 Mua nguyên vật liệu (Purchasing)	12

4.7 Quản lý tồn kho (Inventory)	12

4.8 Tích hợp hệ thống	13

4.9 Gia công – Vận tải – Hàng trả	13

5. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG (NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS)	14

5.1 Hiệu năng (Performance)	14

5.2 Mở rộng & Sẵn sàng	14

5.3 Tin cậy & Toàn vẹn dữ liệu	14

5.4 Bảo mật & Phân quyền	14

5.5 Kiểm soát & Truy vết	14

5.6 Tích hợp (Interoperability)	15

5.7 Vận hành & Bảo trì	15

5.8 Khả năng sử dụng	15

5.9 Sao lưu & Phục hồi	15

5.10 Tuân thủ	15

6. RÀNG BUỘC & GIẢ ĐỊNH NGHIỆP VỤ	16

6.1 Ràng buộc nghiệp vụ (Business Constraints)	16

6.2 Giả định nghiệp vụ (Business Assumptions)	16

7. VẤN ĐỀ CẦN LÀM RÕ (OPEN ISSUES) – Bảng thống nhất v1.3	18

PHỤ LỤC A: CROSS-REFERENCE USE CASE → BRD (v1.1)	20

PHỤ LỤC B: YÊU CẦU NGHIỆP VỤ BỔ SUNG (BR-54 → BR-74)	20

B.1 Kế hoạch sản xuất – UC P1	20

B.2 Mua hàng – UC P2 & P3	20

B.3 Quản lý tồn kho – UC P4 & Báo cáo Kho	20

B.4 Khiếu nại NCC – MỚI từ UC P5	21

B.5 Giao hàng & Vận tải – Mở rộng từ UC P6	21

PHỤ LỤC C: PHÂN TÍCH SKU_MASTER.xlsx	22

C.1 Tổng quan	22

C.2 Phân bố theo Thương nhân	22

C.3 Phân bố theo Thể tích	22

C.4 GAP Analysis	23

PHỤ LỤC D: [ĐÃ GỘP VÀO MỤC 7 – v1.3]	23

C.5 Bảng mã dòng sản phẩm chính thức (QĐ-RD-08) [v1.4]	23

# 1. GIỚI THIỆU & BỐI CẢNH

## 1.1 Mục đích tài liệu

Tài liệu Yêu cầu Nghiệp vụ (Business Requirements Document – BRD) này mô tả doanh nghiệp cần gì từ Gói Quản lý Chuỗi cung ứng thuộc chương trình Chuyển đổi số DX & AI của Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội (Hanoimilk).

Tài liệu tập trung trả lời câu hỏi “WHAT” – yêu cầu nghiệp vụ, ràng buộc, giả định và các vấn đề cần làm rõ. Các câu hỏi “HOW” (giải pháp kỹ thuật), “WHEN” (lộ trình), “HOW MUCH” (ngân sách) và “WHO” (phân công) được trình bày trong các tài liệu riêng theo bảng cross-reference dưới đây.

## 1.2 Tài liệu liên quan

| Mã tài liệu | Tên tài liệu | Nội dung chính |
| --- | --- | --- |
| SOW-SC-G3 | Gate 3 – Statement of Work | Phạm vi hợp đồng, effort (350 MD), ngân sách (CAPEX 1.520 triệu VNĐ, OPEX 550 USD/tháng), lộ trình 12 tháng, trách nhiệm các bên, tài liệu bàn giao |
| TSD-SC | Technical Solution Design | Kiến trúc ODS-centric 3 tầng, module hóa M0–M8, integration pattern, ERD, Data Dictionary |
| PP-SC | Project Plan | Lộ trình triển khai chi tiết, Gantt chart, phân bổ nguồn lực, RACI |
| UAT-SC | UAT Plan & Acceptance Criteria | Tiêu chí nghiệm thu theo từng module, test case, điều kiện go-live |
| RR-SC | Risk Register | Phân tích rủi ro chi tiết, mức độ, tác động, giải pháp giảm thiểu |
| QĐ-RD-08 | Quy định mã hóa dòng sản phẩm | Mã hóa thương nhân, dòng SP, thể tích/khối lượng |
| QĐ-SKU-Final | Quy định mã hóa SKU | Cấu trúc SKU gốc (14–15 kt), SKU thành phẩm (20–21 kt) |
| QT-Mapping | Quy tắc Mapping & Sinh SKU gốc | Quy tắc mapping, MATCH_SCORE, quy tắc Hxx |
| QĐ-RD-08 | Quy định mã hóa dòng SP & Thể tích | Bảng mã 13 thương nhân, 6 dòng SP (U/P/Y/F/L/W), 18 mã thể tích/khối lượng (A→R). Cơ sở xây dựng SKU. [v1.4] |

## 1.3 Bối cảnh doanh nghiệp

Hanoimilk là doanh nghiệp sản xuất và chế biến sữa, hoạt động theo mô hình OEM/ODM cho nhiều thương nhân. Hiện tại công ty đang sản xuất cho 13 thương nhân: HNM (nội bộ), MDB, NTT, BLT, FDM, NTR, HDU, FRM, NAM, DHN, AVT, AMM, ASM. [v1.2] SKU_MASTER cập nhật: 262 SKU chấp thuận.

Hanoimilk vận hành 6 dòng sản phẩm: Sữa tiệt trùng (UHT), Sữa thanh trùng (Pasteurized), Sữa chua (Yogurt), Sữa bột (Formula), Sữa thực vật (Plant-based) và Nước (Water). Dữ liệu thực tế cho thấy hai dòng chính đang active là UHT và Yogurt. [v1.3: OI-02 xác nhận CÓ SẢN XUẤT Pasteurized] [v1.4: QĐ-RD-08 quy định chính thức 6 mã dòng: U(UHT), P(Pasteurized), Y(Yogurt), F(Formula), L(Plant-based), W(Water)]

Hiện trạng quản lý chuỗi cung ứng phụ thuộc nặng nề vào Excel (~30 file). Dữ liệu phân tán, thiếu chuẩn hóa, gây khó khăn trong lập kế hoạch sản xuất, mua hàng và quản lý tồn kho.

## 1.4 Đối tượng sử dụng tài liệu

| Đối tượng | Mục đích sử dụng |
| --- | --- |
| Ban Giám đốc / Steering Committee | Phê duyệt phạm vi yêu cầu nghiệp vụ |
| Project Manager | Hiểu yêu cầu để lập kế hoạch; chi tiết triển khai xem PP-SC |
| Business Analyst | Cơ sở viết functional spec, test case |
| Development Team | Hiểu yêu cầu nghiệp vụ; thiết kế kỹ thuật xem TSD-SC |
| Phòng KHCU | Xác nhận yêu cầu nghiệp vụ, tham gia UAT |
| Phòng Kho / SX | Xác nhận quy trình tồn kho, nhập xuất |
| QA / R&D | Xác nhận SKU, BOM, công thức |

# 2. MỤC TIÊU NGHIỆP VỤ & KPI

## 2.1 Mục tiêu nghiệp vụ

- Chuẩn hóa dữ liệu chuỗi cung ứng, thiết lập nguồn dữ liệu trung tâm duy nhất (Single Source of Truth).

- Tối ưu vận hành lập kế hoạch – mua hàng – tồn kho, giảm phụ thuộc Excel.

- Xây dựng nền tảng số phục vụ phòng KHCU, tích hợp hệ thống quản lý kho hiện có.

- Tạo nền tảng dữ liệu sẵn sàng cho các giai đoạn tiếp theo (AI dự báo, tối ưu công suất).

## 2.2 KPI chính

| KPI | Mô tả | Mục tiêu |
| --- | --- | --- |
| Độ chính xác tồn kho | Chênh lệch giữa tồn kho hệ thống và thực tế | Xác định sau UAT |
| Đủ NVL phục vụ sản xuất | Tỷ lệ kế hoạch SX không gián đoạn do thiếu NVL | Xác định sau UAT |
| Kế hoạch mua hàng tập trung | 100% nhu cầu mua NVL được gom và theo dõi trên hệ thống | 100% |
| Theo dõi trạng thái PO | PO theo dõi đầy đủ từ Đặt hàng đến Nghiệm thu | 100% |
| Loại bỏ Excel khỏi vận hành | Các file Excel cũ không còn dùng trong quy trình chính thức | Sau go-live |

# 3. PHẠM VI

## 3.1 Trong phạm vi (IN-SCOPE)

### 3.1.1 Chuẩn hóa SKU

Đối tượng: Thành phẩm, Bán thành phẩm, Hàng gia công / thuê ngoài.

Cấu trúc SKU gốc (14–15 ký tự) theo QĐ-RD-08 và Quy tắc Mapping:

| Thành phần | Ký tự | Nguồn dữ liệu | Ví dụ |
| --- | --- | --- | --- |
| Thương nhân | 3 | Tên file Danh mục SKU-xxx.xlsx | HNM, AVT, BLT |
| Tên sản phẩm chuẩn | 6–7 | Cột ID_Design trong Danh mục SKU | U92303, V66102 |
| Thể tích / Khối lượng | 1 | QĐ-RD-08 Mục III: 18 mã (A→R) [v1.4] | A=100ml, B=110ml, C=170ml, D=180ml, ... K=100gr, ... R=1400gr |
| Dòng sản phẩm | 1 | QĐ-RD-08 Mục II: 6 dòng [v1.4] | U=UHT, P=Pasteurized, Y=Yogurt, F=Formula, L=Plant-based, W=Water |
| Công thức | 3 | File Mã công thức, cột Mã mới | H01, G33, D01 |

SKU thành phẩm (20–21 ký tự): SKU gốc + Lô sản xuất (4 ký tự) + Năm sản xuất (2 ký tự).

Tình trạng dữ liệu SKU hiện tại (MASTER_SKU_GOC.xlsx):

| Trạng thái | Số lượng | Tỷ lệ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| SKU_GOC_VALID | 262 | 100% | Đã chấp thuận, sẵn sàng đưa vào hệ thống [v1.2] |
| SKU_NEED_REVIEW | 0 | 0% | Đã xử lý xong ✓ [v1.2] |
| Tổng cộng | 262 | 100% | 262 SKU chấp thuận [v1.2] |

### 3.1.2 Master Data

Danh mục cần chuẩn hóa và quản lý tập trung:

- Sản phẩm (theo 13 thương nhân)

- Công thức & BOM (Formula, Loss rate)

- Nguyên vật liệu (NVL sản xuất + NVL bao gói)

- Nhà cung cấp (NCC)

- Đối tác gia công

- Kho / Vị trí kho

- Đơn vị tính

- Khách hàng / Hương vị sản phẩm

### 3.1.3 Chuẩn hóa Excel & Dữ liệu lịch sử

- Chuẩn hóa ~30 file Excel hiện hữu (cấu trúc sheet, cột, tên gọi, bổ sung SKU).

- Làm sạch dữ liệu lịch sử.

- Import dữ liệu vào hệ thống trung tâm.

- Loại bỏ Excel cũ sau go-live.

### 3.1.4 Lập kế hoạch sản xuất & Mua hàng

- Lập kế hoạch sản xuất theo Năm / Tháng / Tuần dựa trên forecast.

- Gom nhiều kế hoạch để mua NVL theo: Nhà cung cấp, Thời gian giao, hoặc Thủ công.

- Theo dõi tiến độ NVL: Đặt hàng → Giao hàng → Nhập kho → Nghiệm thu.

- Giữ tồn kho cho kế hoạch (Reservation), trừ khỏi tồn khả dụng.

- Cảnh báo thiếu NVL cho kế hoạch tương lai (chỉ cảnh báo, không chặn).

### 3.1.5 Quản lý tồn kho

- Quản lý theo: SKU + Lô (Lot) + Hạn dùng (Expiry).

- Tồn kho đầu ngày sau khi chốt nhập–xuất.

- Phân loại: Khả dụng / Đã giữ cho kế hoạch / Hết hạn – Chờ thanh lý.

- Cảnh báo NVL sắp hết hạn (số ngày cấu hình được).

- NVL hết hạn tự động chuyển trạng thái chờ thanh lý.

### 3.1.6 Tích hợp hệ thống

- Dữ liệu từ nhiều nguồn phải đồng bộ về nguồn trung tâm.

- Đồng bộ theo sự kiện (event-driven) và theo định kỳ (batch).

- Chống trùng dữ liệu bắt buộc. Retry tự động khi lỗi.

- Có log kỹ thuật (IT) và log nghiệp vụ (KHCU/Kho).

### 3.1.7 Gia công – Vận tải – Hàng trả

- Gia công: Đối tác không truy cập hệ thống. SKU gia công khác SKU nội bộ. Bao bì riêng.

- Vận tải: Điều phối xe nội bộ. Không GPS, không POD.

- Hàng trả: Phân loại hết hạn → Thanh lý → Không quay lại tồn kho.

## 3.2 Ngoài phạm vi (OUT-OF-SCOPE)

- AI dự báo nhu cầu (Demand Forecasting).

- Kế toán giá thành.

- Mở rộng thêm nhà máy / NPP / SKU quy mô lớn.

- Mobile application.

- GPS tracking vận tải.

- Proof of Delivery (POD).

# 4. YÊU CẦU NGHIỆP VỤ (BUSINESS REQUIREMENTS)

## 4.1 Yêu cầu tổng thể

| Mã | Mô tả | Mức độ |
| --- | --- | --- |
| BR-01 | Hệ thống phải hỗ trợ chuẩn hóa dữ liệu chuỗi cung ứng làm nền tảng cho chuyển đổi số. | Bắt buộc |
| BR-02 | Hệ thống phải đảm bảo độ chính xác tồn kho tại mọi thời điểm báo cáo. | Bắt buộc |
| BR-03 | Hệ thống phải hỗ trợ lập kế hoạch sản xuất và mua NVL theo forecast. | Bắt buộc |
| BR-04 | Hệ thống phải cho phép theo dõi đầy đủ vòng đời đặt hàng NVL (Ordered → Delivered → Received → Accepted). | Bắt buộc |
| BR-05 | Hệ thống phải hỗ trợ vận hành thống nhất giữa KHCU – Kho – IT – Gia công. | Bắt buộc |

## 4.2 Data Governance & Master Data

| Mã | Mô tả | Mức độ |
| --- | --- | --- |
| BR-06 | Phải có một nguồn dữ liệu trung tâm duy nhất (Single Source of Truth) sau go-live. | Bắt buộc |
| BR-07 | Cho phép tạo, sửa Master Data trực tiếp trên hệ thống trung tâm. | Bắt buộc |
| BR-08 | Lưu audit trail toàn bộ vòng đời dữ liệu: Người thay đổi, Thời điểm, Nội dung. | Bắt buộc |
| BR-09 | Dữ liệu sai đã sử dụng phải xử lý bằng điều chỉnh (adjustment), không sửa ngược lịch sử. | Bắt buộc |

## 4.3 SKU & BOM

| Mã | Mô tả | Mức độ |
| --- | --- | --- |
| BR-10 | Quản lý SKU gốc (14–15 ký tự) và SKU thành phẩm (20–21 ký tự, bao gồm lô + năm SX). | Bắt buộc |
| BR-11 | SKU gốc gồm 5 thành phần: Thương nhân (3 kt) + Tên SP chuẩn (6–7 kt) + Thể tích/KL (1 kt, 18 mã A→R theo QĐ-RD-08) + Dòng SP (1 kt, 6 mã U/P/Y/F/L/W theo QĐ-RD-08) + Công thức (3 kt). [v1.4] | Bắt buộc |
| BR-12 | Hỗ trợ 13 thương nhân hiện có và cho phép bổ sung thương nhân mới. | Bắt buộc |
| BR-13 | Giữ mã SKU cũ (legacy code) để đối soát dữ liệu lịch sử. [v1.3: OI-08 xác nhận KHÔNG CÓ bảng mapping legacy. Trước SKU, SP chỉ dùng tên giao dịch → BR-13 giảm ưu tiên, không cần migration mapping] | Bắt buộc |
| BR-14 | Sinh SKU tự động theo quy tắc, cho phép can thiệp thủ công có kiểm soát. | Bắt buộc |
| BR-15 | Mỗi SKU gốc là tổ hợp duy nhất của Thương nhân + Tên SP + Thể tích + Dòng SP + Công thức. | Bắt buộc |
| BR-16 | Thay đổi công thức → bắt buộc tạo SKU mới. | Bắt buộc |
| BR-17 | SKU cũ vẫn được phép sử dụng cho các kế hoạch cũ. | Bắt buộc |
| BR-18 | Mã công thức Hxx chỉ áp dụng cho HNM. Tự động kiểm tra và cảnh báo vi phạm. | Bắt buộc |
| BR-19 | SKU có MATCH_SCORE < 0.90 phải qua quy trình NEED_REVIEW (R&D/QA xác nhận). | Bắt buộc |
| BR-20 | Quản lý BOM với: Loss rate chung toàn nhà máy; thay đổi được theo thời gian; có lưu lịch sử. | Bắt buộc |

## 4.4 Chuẩn hóa Excel & Dữ liệu lịch sử

| Mã | Mô tả | Mức độ |
| --- | --- | --- |
| BR-21 | Chuẩn hóa ~30 file Excel hiện hữu (sheet, cột, tên gọi, bổ sung SKU). | Bắt buộc |
| BR-22 | Làm sạch dữ liệu lịch sử. | Bắt buộc |
| BR-23 | Import dữ liệu từ Excel vào hệ thống trung tâm. | Bắt buộc |
| BR-24 | Sau go-live, loại bỏ Excel khỏi quy trình vận hành chính thức. | Bắt buộc |
| BR-25 | Mapping dữ liệu sử dụng cross-reference từ nhiều file nguồn theo Quy tắc Mapping. | Bắt buộc |

## 4.5 Kế hoạch sản xuất (Planning)

| Mã | Mô tả | Mức độ |
| --- | --- | --- |
| BR-26 | Lập kế hoạch sản xuất theo Năm / Tháng / Tuần. | Bắt buộc |
| BR-27 | Kế hoạch dựa trên forecast tháng – tuần. | Bắt buộc |
| BR-28 | Không bắt buộc kiểm tra tính khả thi kế hoạch (đảm bảo NVL là trách nhiệm nghiệp vụ). | Bắt buộc |
| BR-29 | Cho phép giữ tồn kho cho kế hoạch (reservation). | Bắt buộc |
| BR-30 | Cảnh báo thiếu NVL cho kế hoạch tương lai (chỉ cảnh báo, không chặn). | Bắt buộc |

## 4.6 Mua nguyên vật liệu (Purchasing)

| Mã | Mô tả | Mức độ |
| --- | --- | --- |
| BR-31 | Gom nhiều kế hoạch để mua NVL. | Bắt buộc |
| BR-32 | Gom mua hỗ trợ: Theo nhà cung cấp, Theo thời gian giao, Thủ công. | Bắt buộc |
| BR-33 | Theo dõi PO 4 mức: Ordered → Delivered → Received → Accepted. | Bắt buộc |
| BR-34 | Cảnh báo thiếu NVL cho kế hoạch tương lai (chỉ cảnh báo, không chặn). | Bắt buộc |
| BR-35 | Trạng thái PO đồng bộ chính xác giữa các hệ thống liên quan. | Bắt buộc |

## 4.7 Quản lý tồn kho (Inventory)

| Mã | Mô tả | Mức độ |
| --- | --- | --- |
| BR-36 | Quản lý tồn kho theo SKU gốc + Lot + Expiry. | Bắt buộc |
| BR-37 | Tồn kho đầu ngày xác định sau khi chốt nhập–xuất. | Bắt buộc |
| BR-38 | Phân biệt: Tồn khả dụng, Tồn đã giữ cho kế hoạch, Tồn hết hạn / chờ thanh lý. | Bắt buộc |
| BR-39 | Tồn đã giữ cho kế hoạch trừ khỏi tồn khả dụng. | Bắt buộc |
| BR-40 | Cảnh báo NVL sắp hết hạn với số ngày cấu hình được. | Bắt buộc |
| BR-41 | NVL hết hạn tự động chuyển trạng thái chờ thanh lý. | Bắt buộc |
| BR-42 | Hàng trả: Phân loại → Thanh lý → Không quay lại tồn kho khả dụng. | Bắt buộc |

## 4.8 Tích hợp hệ thống

| Mã | Mô tả | Mức độ |
| --- | --- | --- |
| BR-43 | Hỗ trợ nhiều luồng dữ liệu song song về nguồn trung tâm. | Bắt buộc |
| BR-44 | Đồng bộ: Theo sự kiện và Theo batch. | Bắt buộc |
| BR-45 | Có cơ chế chống trùng dữ liệu (duplicate control). | Bắt buộc |
| BR-46 | Tự động retry đồng bộ tối đa 5 lần. | Bắt buộc |
| BR-47 | Lỗi đồng bộ xử lý trong SLA 24h. | Bắt buộc |
| BR-48 | Có log kỹ thuật (IT) và log nghiệp vụ (nghiệp vụ). | Bắt buộc |

## 4.9 Gia công – Vận tải – Hàng trả

| Mã | Mô tả | Mức độ |
| --- | --- | --- |
| BR-49 | Đối tác gia công không được truy cập hệ thống. | Bắt buộc |
| BR-50 | SKU gia công khác SKU nội bộ. | Bắt buộc |
| BR-51 | Bao bì gia công quản lý bằng mã riêng. | Bắt buộc |
| BR-52 | Chỉ hỗ trợ điều phối xe nội bộ. Không GPS. | Bắt buộc |
| BR-53 | Hàng trả: Phân loại, Thanh lý, Không quay lại tồn kho. | Bắt buộc |

# 5. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG (NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

## 5.1 Hiệu năng (Performance)

| Mã | Mô tả | Mức độ |
| --- | --- | --- |
| NFR-01 | Thao tác nghiệp vụ chính ≤ 3 giây. | Bắt buộc |
| NFR-02 | Báo cáo tồn đầu ngày hoàn tất ≤ 30 phút sau chốt nhập–xuất. | Bắt buộc |
| NFR-03 | Đồng bộ event-driven xử lý gần thời gian thực. | Bắt buộc |
| NFR-04 | Batch đồng bộ hoàn tất trong khung thời gian cấu hình, không ảnh hưởng giờ làm việc. | Bắt buộc |

## 5.2 Mở rộng & Sẵn sàng

| Mã | Mô tả | Mức độ |
| --- | --- | --- |
| NFR-05 | Thiết kế scale-out khi tăng SKU, giao dịch, người dùng. | Bắt buộc |
| NFR-06 | Cho phép bổ sung module sau không phải tái thiết kế lõi. | Bắt buộc |
| NFR-07 | Tính sẵn sàng ≥ 99% trong giờ làm việc. | Bắt buộc |

## 5.3 Tin cậy & Toàn vẹn dữ liệu

| Mã | Mô tả | Mức độ |
| --- | --- | --- |
| NFR-08 | Nguồn trung tâm là cơ sở đối soát khi xung đột. | Bắt buộc |
| NFR-09 | Mọi cập nhật đảm bảo ACID / transactional integrity. | Bắt buộc |
| NFR-10 | Không sửa ngược lịch sử; chỉ xử lý bằng điều chỉnh. | Bắt buộc |
| NFR-11 | Duplicate control cho mọi luồng nhập liệu. | Bắt buộc |

## 5.4 Bảo mật & Phân quyền

| Mã | Mô tả | Mức độ |
| --- | --- | --- |
| NFR-12 | Phân quyền theo vai trò (RBAC). [v1.3: OI-01 xác nhận không cần phân quyền theo thương nhân – TN ngoài HNM không truy cập hệ thống] | Bắt buộc |
| NFR-13 | Người dùng chỉ truy cập đúng phạm vi trách nhiệm. [v1.3: OI-01 xác nhận không cần phân quyền theo thương nhân – TN ngoài HNM không truy cập hệ thống] | Bắt buộc |
| NFR-14 | Đối tác gia công không truy cập hệ thống. | Bắt buộc |
| NFR-15 | Mọi truy cập và thay đổi ghi log đầy đủ. | Bắt buộc |

## 5.5 Kiểm soát & Truy vết

| Mã | Mô tả | Mức độ |
| --- | --- | --- |
| NFR-16 | Audit trail toàn bộ vòng đời: Người, Thời điểm, Nội dung. | Bắt buộc |
| NFR-17 | Audit trail không thể chỉnh sửa/xóa. | Bắt buộc |
| NFR-18 | Truy xuất được cho kiểm toán nội bộ. | Bắt buộc |

## 5.6 Tích hợp (Interoperability)

| Mã | Mô tả | Mức độ |
| --- | --- | --- |
| NFR-19 | Hỗ trợ nhiều luồng tích hợp song song. | Bắt buộc |
| NFR-20 | Đồng bộ hỗ trợ event và batch. | Bắt buộc |
| NFR-21 | Khi lỗi: Retry tối đa 5 lần, sau đó cảnh báo. | Bắt buộc |
| NFR-22 | SLA xử lý lỗi đồng bộ ≤ 24h. | Bắt buộc |

## 5.7 Vận hành & Bảo trì

| Mã | Mô tả | Mức độ |
| --- | --- | --- |
| NFR-23 | Log kỹ thuật (IT) và log nghiệp vụ (KHCU/Kho). | Bắt buộc |
| NFR-24 | Tham số nghiệp vụ cấu hình được, không hard-code. | Bắt buộc |
| NFR-25 | Kiến trúc & mã nguồn dễ bảo trì, dễ mở rộng. | Bắt buộc |

## 5.8 Khả năng sử dụng

| Mã | Mô tả | Mức độ |
| --- | --- | --- |
| NFR-26 | Giao diện phù hợp nghiệp vụ, không cần kiến thức IT. | Bắt buộc |
| NFR-27 | Thao tác logic, nhất quán, hạn chế nhập trùng. | Bắt buộc |
| NFR-28 | Có User Guide tiếng Việt. | Bắt buộc |

## 5.9 Sao lưu & Phục hồi

| Mã | Mô tả | Mức độ |
| --- | --- | --- |
| NFR-29 | Dữ liệu sao lưu định kỳ. | Bắt buộc |
| NFR-30 | Có cơ chế phục hồi khi sự cố. | Bắt buộc |
| NFR-31 | Sao lưu/phục hồi không mất tính toàn vẹn. | Bắt buộc |

## 5.10 Tuân thủ

| Mã | Mô tả | Mức độ |
| --- | --- | --- |
| NFR-32 | Tuân thủ chính sách CNTT nội bộ và yêu cầu kiểm toán. | Bắt buộc |
| NFR-33 | Tài liệu bàn giao đầy đủ, nhất quán với hệ thống. | Bắt buộc |

# 6. RÀNG BUỘC & GIẢ ĐỊNH NGHIỆP VỤ

## 6.1 Ràng buộc nghiệp vụ (Business Constraints)

Các ràng buộc dưới đây là quyết định nghiệp vụ đã được Steering Committee thống nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến phạm vi yêu cầu. Giải pháp kỹ thuật xem TSD-SC.

| Mã | Ràng buộc | Lý do |
| --- | --- | --- |
| BC-01 | Phải có nguồn dữ liệu trung tâm duy nhất (SSOT). Mọi xung đột tuân theo nguồn này. | Chấm dứt tình trạng dữ liệu phân tán trên nhiều file Excel. |
| BC-02 | Zoho Inventory tiếp tục là hệ thống kho ở cấp vận hành. Hệ thống mới tích hợp, không thay thế. | Hanoimilk đã đầu tư và đang vận hành Zoho. |
| BC-03 | Ứng dụng KHCU là web application. Không phát triển mobile. | Giới hạn phạm vi MVP. |
| BC-04 | Excel chỉ dùng trong giai đoạn migration. Sau go-live phải loại bỏ. | Mục tiêu cốt lõi của dự án. |
| BC-05 | Đối tác gia công không truy cập hệ thống. | Bảo vệ dữ liệu nội bộ và IP công thức. |
| BC-06 | Không sửa ngược dữ liệu lịch sử. Xử lý bằng adjustment. | Toàn vẹn dữ liệu, phục vụ kiểm toán. |
| BC-07 | Nghiệm thu theo từng phase/module, sử dụng dữ liệu thật. | Giảm rủi ro, cho phép điều chỉnh sớm. Chi tiết tiêu chí xem UAT-SC. |
| BC-08 | Thời gian triển khai: 12 tháng. CAPEX: 1.520 triệu VNĐ. OPEX: 550 USD/tháng. | Ràng buộc ngân sách. Chi tiết WBS xem SOW-SC-G3. |

## 6.2 Giả định nghiệp vụ (Business Assumptions)

| Mã | Giả định | Rủi ro nếu sai |
| --- | --- | --- |
| BA-01 | Quy tắc mã hóa SKU đã ban hành chính thức và không thay đổi đáng kể trong triển khai. | Thiết kế lại Master Data; chậm tiến độ. |
| BA-02 | 333 SKU NEED_REVIEW đã được R&D/QA xử lý xong [v1.2: HOÀN THÀNH – 262 SKU chấp thuận] | Rủi ro đã giải quyết ✓ |
| BA-03 | Hanoimilk cung cấp đầy đủ ~30 file Excel đúng tiến độ cho migration. | Chậm tiến độ, thiếu dữ liệu lịch sử đối soát. |
| BA-04 | Forecast đầu vào cho Planning được cung cấp đầy đủ [v1.3: OI-03 XÁC NHẬN nguồn = Business Plan (BP) năm, phân bổ theo tháng → tuần] | Rủi ro giảm – nguồn đã xác định ✓ |
| BA-05 | Zoho Inventory hoạt động ổn định và có API đầy đủ để tích hợp. | Tăng effort; có thể cần workaround. |
| BA-06 | Người dùng đồng thời không vượt quá 30 trong giai đoạn MVP. | Cần điều chỉnh hiệu năng nếu lớn hơn. |
| BA-07 | Pasteurized nếu có thì quy mô nhỏ [v1.3: OI-02 XÁC NHẬN CÓ SẢN XUẤT Pasteurized → cần bổ sung planning theo ngày/ca cho dòng này] | Cần bổ sung planning Pasteurized → BR-26 mở rộng |

# 7. VẤN ĐỀ CẦN LÀM RÕ (OPEN ISSUES) – Bảng thống nhất v1.3

Các vấn đề dưới đây ảnh hưởng trực tiếp đến yêu cầu nghiệp vụ. Khi được giải đáp, các BR/NFR liên quan có thể cần cập nhật.

| ID | Vấn đề | BR/NFR ảnh hưởng | Trả lời / Trạng thái [v1.3] |
| --- | --- | --- | --- |
| OI-01 | Phân quyền theo thương nhân: RBAC có cần chi tiết đến cấp thương nhân để bảo vệ IP công thức (quy tắc Hxx)? | NFR-12, NFR-13 | ✅ ĐÓNG – Không cần. Thương nhân ngoài HNM không có quyền truy cập hệ thống. → NFR-12/13 không cần phân quyền theo TN. |
| OI-02 | Hanoimilk có sản xuất sữa thanh trùng (Pasteurized)? Nếu có quy mô lớn, cần bổ sung planning theo ngày/ca. | BR-26, BA-07 | ✅ ĐÓNG – CÓ sản xuất Pasteurized. → Cần bổ sung planning theo ngày/ca. BA-07 cập nhật. |
| OI-03 | Forecast đầu vào từ đâu? Nguồn chưa xác định (Sales, CRM, Excel?). Ảnh hưởng thiết kế luồng dữ liệu đầu vào. | BR-27, BA-04 | ✅ ĐÓNG – Forecast lấy từ Business Plan (BP) của năm, phân bổ theo tháng → tuần. BA-04 cập nhật. |
| OI-04 | Quản lý zone nhiệt độ kho (lạnh 2–6°C, mát, thường)? Tồn kho hiện chỉ theo SKU/Lot/Expiry. | BR-36, BR-38 | ⏳ MỞ – Chưa có trả lời. |
| OI-05 | Phân loại hàng trả chỉ có "hết hạn". Thiếu: lỗi bao bì, lỗi chất lượng, cận date bị NPP trả. | BR-42, BR-53 | ⏳ MỞ – Chưa có trả lời. |
| OI-06 | Trạng thái QC Hold chưa có. Mỗi lô NVL/thành phẩm cần kiểm tra chất lượng trước nhập kho chính thức. | BR-36, BR-38 | ⏳ MỞ – Chưa có trả lời. (BR-67 đã bổ sung yêu cầu Kho Đệm ở v1.1) |
| OI-07 | Lead time NVL chưa quản lý. Sữa tươi 0–1 ngày vs NVL nhập khẩu 2–3 tháng. | BR-31, BR-34 | ⏳ MỞ – Chưa có trả lời. |
| OI-08 | Lưu trữ mapping legacy code: Bảng mapping SKU mới – mã cũ nằm ở đâu trong hệ thống? | BR-13 | ✅ ĐÓNG – Không có bảng mapping. Trước khi có mã SKU, SP chỉ dùng tên để giao dịch. → BR-13 giảm ưu tiên. |
| OI-09 | Bán thành phẩm (sữa base/premix) có quản lý Lot/Expiry riêng? Shelf-life khác thành phẩm. | BR-36 | ⏳ MỞ – Chưa có trả lời. |
| OI-10 | Truy xuất nguồn gốc (Product Traceability): Trace thành phẩm → NVL → farm có trong phạm vi? | BR-08, NFR-16 | ✅ ĐÓNG – Truy xuất nguồn gốc KHÔNG nằm trong phạm vi dự án này. → Out of scope. |
| OI-11 | 4 thương nhân (FRM, NAM, AMM, ASM) chưa có SKU trong SKU_MASTER. Đã ngưng hợp tác hay chưa mapping? | BR-12 | ⏳ MỞ – Chưa có trả lời. [Nguồn: SKU_MASTER] |
| OI-12 | 4 dòng SP (Pasteurized, Formula, Plant-based, Water) không có SKU active. Phạm vi Phase 1? | BR-26, BA-07 | ⏳ MỞ – Chưa có trả lời. [v1.4: QĐ-RD-08 xác nhận 6 dòng SP với mã U/P/Y/F/L/W. SKU_MASTER chỉ có U, Y active. OI-02 xác nhận CÓ Pasteurized(P).] |
| OI-13 | Production Capacity chưa có tài liệu (dữ liệu trong đầu nhân viên). Cần số hóa công suất máy, lịch bảo trì, nhân lực ca. | BR-56 | ⏳ MỞ – Chưa có trả lời. [Nguồn: UC P1] |
| OI-14 | Business Plan chưa chuẩn hóa template đầu vào. Cần thống nhất định dạng. | BR-55, BR-27 | ⏳ MỞ – Chưa có trả lời. [Nguồn: UC P1]. Lưu ý: OI-03 xác nhận nguồn = BP. |
| OI-15 | Mã thể tích K và A chưa xác định dung tích cụ thể (7 SKU). Cần R&D mapping. | BR-11 | ✅ ĐÓNG [v1.4] – QĐ-RD-08 xác nhận: A = 100ml, K = 100gr. Tổng 18 mã thể tích/khối lượng (A→R). |
| OI-16 | Zoho Inventory (BC-02) vs thực tế Báo cáo Kho mô tả 100% Excel. Phạm vi sử dụng Zoho hiện tại? | BC-02, BA-05 | ⏳ MỞ – Chưa có trả lời. [Nguồn: Báo cáo Kho] |

# PHỤ LỤC A: CROSS-REFERENCE USE CASE → BRD (v1.1)

Bảng liên kết 6 Use Case (P1–P6) với BR trong BRD.

| UC | Tên | BR |
| --- | --- | --- |
| P1 | Lập KH đặt hàng SX | BR-54→57 |
| P2 | Lập KH mua hàng | BR-58→60 |
| P3 | Thực hiện mua hàng | BR-61→63 |
| P4 | Quản lý tồn kho | BR-64→67 |
| P5 | Khiếu nại NCC | BR-68→70 |
| P6 | Giao hàng & Vận tải | BR-71→74 |

# PHỤ LỤC B: YÊU CẦU NGHIỆP VỤ BỔ SUNG (BR-54 → BR-74)

## B.1 Kế hoạch sản xuất – UC P1

| Mã | Mô tả | Mức độ | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- |
| BR-54 | KH tháng duyệt ngày 25. KH tuần tinh chỉnh thứ 7. | Bắt buộc | P1 Step 7 |
| BR-55 | Đầu vào: Sales Orders (P.KD + OEM) + Business Plan. Hệ thống import cả hai. | Bắt buộc | P1 Step 1 |
| BR-56 | Kiểm tra Production Capacity: Công suất máy, lịch bảo trì, nhân lực ca. | Bắt buộc | P1 Step 5 |
| BR-57 | Tính nhu cầu NVL qua MBOM kế thừa EBOM + Product Master List. | Bắt buộc | P1 Step 3 |

## B.2 Mua hàng – UC P2 & P3

| Mã | Mô tả | Mức độ | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- |
| BR-58 | KH mua 4 nhóm: NVL SX, Thiết bị/PT, Vật tư MKT, Hóa chất VSCN. | Bắt buộc | P2 |
| BR-59 | So sánh báo giá NCC + lịch sử mua hàng. | Bắt buộc | P2 Step 3 |
| BR-60 | Safety Stock động: KH SX + BOM + mùa vụ + Lead time. Dự phòng 3–5 ngày. | Bắt buộc | P2 + BcKho |
| BR-61 | Partial Delivery: Giao nhiều đợt/1 PO. Ghi nhận từng đợt. | Bắt buộc | P3 Step 3 |
| BR-62 | Hồ sơ: PO → Phiếu giao → Nhập kho → Hóa đơn → Thanh toán. | Bắt buộc | P3 Step 5 |
| BR-63 | Cảnh báo NCC trễ hẹn vs ngày giao cam kết. | Bắt buộc | P3 Step 4 |

## B.3 Quản lý tồn kho – UC P4 & Báo cáo Kho

| Mã | Mô tả | Mức độ | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- |
| BR-64 | 6 kho logic: NVL, Vật tư, Hóa chất, TP (có lạnh), MKT, Đệm. Thủ kho chuyên trách. | Bắt buộc | P4 + BcKho |
| BR-65 | Xuất kho: FEFO ưu tiên, FIFO bổ sung, ngoại lệ cần QA duyệt. | Bắt buộc | P4 + BcKho |
| BR-66 | Báo cáo NXT trước 10:00: BM-KH-18, 19, 03. Tự động sinh. | Bắt buộc | BcKho §7.1 |
| BR-67 | Kho Đệm: Chờ QA 1–2 ngày. Đạt → Khả dụng. Không đạt → Cách ly. Gấp → BLĐ duyệt. | Bắt buộc | BcKho §1.2f |

## B.4 Khiếu nại NCC – MỚI từ UC P5

| Mã | Mô tả | Mức độ | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- |
| BR-68 | Ghi nhận khiếu nại: QA/Kho/SX → Hồ sơ + bằng chứng → NCC → Theo dõi. | Bắt buộc | P5 |
| BR-69 | Đánh giá NCC: Số khiếu nại, tỷ lệ xử lý, mức nghiêm trọng → Hợp tác/thay thế. | Bắt buộc | P5 Step 4 |
| BR-70 | Workflow: Phát hiện → Thông báo → Phê duyệt xử lý → Theo dõi & đánh giá. | Bắt buộc | P5 |

## B.5 Giao hàng & Vận tải – Mở rộng từ UC P6

| Mã | Mô tả | Mức độ | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- |
| BR-71 | KH giao hàng theo đơn: SL, thời gian, địa điểm. Khách: NPP, CN, trường học. | Bắt buộc | P6 Step 1 |
| BR-72 | Phân bổ xe: Nội bộ/thuê ngoài theo tải, tuyến, thời gian. | Bắt buộc | P6 Step 2 |
| BR-73 | Dữ liệu VT: Chi phí, tuyến, trọng tải, thời gian giao thực tế. | Bắt buộc | P6 Step 3-4 |
| BR-74 | Đối soát: KH vs thực tế. Phản hồi khách hàng. | Bắt buộc | P6 Step 5 |

# PHỤ LỤC C: PHÂN TÍCH SKU_MASTER.xlsx

Nguồn: SKU_MASTER.xlsx | 361 bản ghi | 04/03/2026

## C.1 Tổng quan

| Chỉ tiêu | Giá trị | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Tổng SKU gốc | 262 | 262 SKU chấp thuận [v1.2] |
| SKU_GOC_VALID | 262 (100%) | Tất cả đã chấp thuận [v1.2] |
| SKU_NEED_REVIEW | 0 (0%) | ĐÃ XỬ LÝ ✓ [v1.2] |
| MATCH_SCORE TB | N/A | 100% VALID – không cần score [v1.2] |
| Thương nhân | 9 / 13 | Thiếu FRM, NAM, AMM, ASM |
| Dòng SP active | 2 active / 6 quy định | UHT(U):354, Yogurt(Y):7. Mã: U/P/Y/F/L/W theo QĐ-RD-08 [v1.4] |
| Công thức unique | 50 | 20 Hxx (HNM) |
| Vi phạm Hxx | 0 | ✓ |
| Độ dài SKU gốc | 14–15 kt | 18–19 kt có dấu cách |
| Mã thể tích/KL | 18 mã (A→R) | Theo QĐ-RD-08: 9 ml (A→I) + 9 gr (J→R). SKU_MASTER dùng 4 mã: A, B, D, K [v1.4] |

## C.2 Phân bố theo Thương nhân

| TN | SKU | % | UHT | Yogurt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BLT | 157 | 43,5% | 152 | 5 |
| NTR | 58 | 16,1% | 58 | 0 |
| FDM | 51 | 14,1% | 51 | 0 |
| HDU | 40 | 11,1% | 40 | 0 |
| HNM | 27 | 7,5% | 25 | 2 |
| DHN | 14 | 3,9% | 14 | 0 |
| MDB | 8 | 2,2% | 8 | 0 |
| AVT | 4 | 1,1% | 4 | 0 |
| NTT | 2 | 0,6% | 2 | 0 |
| Tổng | 361 | 100% | 354 | 7 |

## C.3 Phân bố theo Thể tích

| Mã | Thể tích / Khối lượng | SKU trong MASTER | Ghi chú [v1.4] |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 100 ml | 3 | v1.1: "Chưa XĐ" → v1.4: XÁC NHẬN 100ml |
| B | 110 ml | 264 | Chiếm 73,1% SKU |
| C | 170 ml | — | Chưa có SKU |
| D | 180 ml | 90 | Chiếm 24,9% SKU |
| E | 190 ml | — | Chưa có SKU |
| F | 200 ml | — | Chưa có SKU |
| G | 237 ml | — | Chưa có SKU |
| H | 500 ml | — | Chưa có SKU |
| I | 1000 ml | — | Chưa có SKU |
| J | 70 gr | — | Chưa có SKU |
| K | 100 gr | 4 | v1.1: "Chưa XĐ" → v1.4: XÁC NHẬN 100gr |
| L | 350 gr | — | Chưa có SKU |
| M | 400 gr | — | Chưa có SKU |
| N | 800 gr | — | Chưa có SKU |
| O | 850 gr | — | Chưa có SKU |
| P | 900 gr | — | Chưa có SKU |
| Q | 1000 gr | — | Chưa có SKU |
| R | 1400 gr | — | Chưa có SKU |

## C.4 GAP Analysis

| # | Mục | BRD v1.0 | Thực tế | Hành động |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thương nhân | 13 | 9 có SKU | Xác nhận 4 TN thiếu |
| 2 | Dòng SP | 6 | 2 active | Xác nhận scope Phase 1 |
| 3 | Tổng SKU | ~400 | 262 | 262 chấp thuận [v1.2] |
| 4 | SKU sẵn sàng | 28 VALID (v1.0) | 262 VALID | ĐÃ GỠ BLOCKER ✓ [v1.2] |
| 5 | MATCH_SCORE | ≥ 0,90 | 100% VALID | Không còn vấn đề ✓ [v1.2] |
| 6 | Kho Đệm | OI-06 | ~1/3 diện tích | → BR-67 |
| 7 | Khiếu nại NCC | Không có | UC P5 | → BR-68→70 |
| 8 | Giao hàng | BR-52 | UC P6 chi tiết | → BR-71→74 |

## C.5 Bảng mã dòng sản phẩm chính thức (QĐ-RD-08) [v1.4]

| Mã | Dòng sản phẩm | SKU trong MASTER | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| U | Sữa tiệt trùng (UHT) | 354 | 98,1% – Dòng chủ lực |
| P | Sữa tươi thanh trùng (Pasteurized) | 0 | OI-02: Xác nhận CÓ SX. Chưa có SKU |
| Y | Sữa chua ăn (Yogurt) | 7 | 1,9% |
| F | Sữa bột (Formula) | 0 | Chưa có SKU |
| L | Sữa thực vật (Plant-based) | 0 | Chưa có SKU |
| W | Nước (Water) | 0 | Chưa có SKU |