BRD READINESS REVIEW

Đánh giá Độ sẵn sàng chuyển sang System Design

Supply Chain Digital Foundation (SC-DX-2026-001)

Hanoimilk - Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội

BRD Version: 1.2  |  Review Date: 04/03/2026

Verdict: CONDITIONAL GO (19/35)

# A. BẢNG TÓM TẮT (Executive Summary)

BRD v1.2 đạt mức CONDITIONAL GO với tổng điểm 19/35. BRD đã có nền tảng tốt về cấu trúc, phủ được phần lớn yêu cầu nghiệp vụ, và đã giải quyết được nhiều Open Issues từ phiên bản trước. Tuy nhiên, còn 3 BLOCKER cần đóng trước khi bắt đầu Technical Solution Design.

| Chiều kiểm tra | Điểm | Verdict | Nhận xét chính |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Completeness | 3/5 | ⚠️ | BR-01→53 thiếu Nguồn gốc yêu cầu. Chưa cover Mua hàng nhỏ lẻ. NFR có mục chưa đo được. |
| 2. Clarity & Designability | 3/5 | ⚠️ | 6 BR/NFR dùng từ mơ hồ. BR-28 vs BR-30 cần clarify. Safety Stock chưa có công thức. |
| 3. Open Issues | 2/5 | ⚠️ | 3 BLOCKER (OI-07, OI-13, OI-16). 5 HIGH. 2 LOW. Cần đóng BLOCKER trước Design. |
| 4. Org Chart Alignment | 3/5 | ⚠️ | Thiếu Mua hàng nhỏ lẻ, Phụ kho/Xe nâng, luồng xuất hàng & thống kê. |
| 5. Feasibility | 3/5 | ⚠️ | OI-16 (Zoho vs Excel) là rủi ro lớn nhất. Budget khả thi nếu scope kiểm soát tốt. |
| 6. Data Model Readiness | 3/5 | ⚠️ | SKU rõ ràng. NCC thiếu thuộc tính. State machine PO/KH SX/Lot chưa đầy đủ. |
| 7. Design Risks | 2/5 | ⚠️ | 2 rủi ro Critical (R1, R7). 2 rủi ro High (R2, R6). Cần mitigation plan. |
| TỔNG | 19/35 | CONDITIONAL GO |

# B. PHÂN TÍCH CHI TIẾT

## Chiều 1: Tính đầy đủ của yêu cầu nghiệp vụ (Completeness) — 3/5 ⚠️

### 1.1 Mỗi BR có đủ 4 thành phần — ⚠️

Mã ID duy nhất: Đạt. BR-01→74 có mã duy nhất, rõ ràng. Mô tả: Đạt. Mỗi BR có mô tả nghiệp vụ cụ thể. Mức độ ưu tiên: Đạt nhưng đồng nhất — tất cả đều "Bắt buộc", không phân biệt Must/Should/Could theo MoSCoW. Nguồn gốc yêu cầu: Chỉ BR-54→74 (Phụ lục B) có cột "Nguồn" trỏ đến UC cụ thể. BR-01→53 hoàn toàn thiếu thông tin này, gây khó khăn khi cần trace back về stakeholder hoặc use case gốc.

### 1.2 Phủ hết chức năng theo sơ đồ tổ chức — ⚠️

- Quản lý Gia công: Phủ bởi BR-49→51 (đối tác không truy cập, SKU riêng, bao bì riêng). ✅

- Mua hàng NVL: Phủ bởi BR-31→35, BR-58→63 (gom mua, PO tracking, cảnh báo). ✅

- Vận chuyển: Phủ bởi BR-52 (xe nội bộ), BR-71→74 (KH giao, phân bổ xe, đối soát). ✅

- Kho (3 kho con): Phủ bởi BR-36→42, BR-64→67 (6 kho logic, FEFO/FIFO, báo cáo NXT, Kho Đệm). ✅

- Mua hàng nhỏ lẻ/Vật tư: BR-58 nhắc đến 4 nhóm mua hàng (NVL SX, Thiết bị/PT, Vật tư MKT, Hóa chất VSCN) nhưng không có BR riêng mô tả workflow mua hàng nhỏ lẻ — khác biệt với mua NVL sản xuất về quy trình phê duyệt, đơn giá, và NCC. ❌ GAP

### 1.3 Phủ hết Use Case — ✅

Phụ lục A cross-reference 6 UC (P1→P6) với BR-54→74. Không phát hiện gap lớn giữa UC flow và BR. Mỗi step trong UC đều có BR tương ứng. BR-68→70 bổ sung Khiếu nại NCC (P5) — trước đó không có trong BRD gốc.

### 1.4 Yêu cầu phi chức năng đo được — ⚠️

Có ngưỡng đo lường rõ: NFR-01 (≤3s), NFR-02 (≤30 phút), NFR-07 (≥99%), NFR-21 (retry 5 lần), NFR-22 (≤24h).

Chưa đo được: NFR-03 ("gần thời gian thực" — cần ngưỡng cụ thể, ví dụ ≤5s hay ≤30s), NFR-04 ("khung thời gian cấu hình" — cần default value), NFR-25 ("dễ bảo trì" — không có metric), NFR-29 ("sao lưu định kỳ" — chưa rõ tần suất: hàng ngày? hàng tuần?).

### 1.5 Quy tắc nghiệp vụ — ⚠️

FEFO/FIFO (BR-65), Hxx chỉ HNM (BR-18), MATCH_SCORE ≥0.90 (BR-19), SKU duy nhất (BR-15), không sửa ngược lịch sử (BR-09/BC-06) — đều rõ ràng. Tuy nhiên, công thức tính Safety Stock (BR-60) liệt kê các biến (KH SX, BOM, mùa vụ, Lead time) nhưng không có công thức cụ thể. Công thức tính Nhu cầu NVL (BR-57) nói "kế thừa MBOM + EBOM" nhưng chưa rõ logic tính toán chi tiết.

### 1.6 Luồng dữ liệu đầu vào – đầu ra — ⚠️

Luồng tổng quát có thể suy luận: Forecast/BP → Planning (KH SX) → Purchasing (PO) → Inventory (Nhập/Xuất/Tồn). Tuy nhiên, BRD chưa mô tả formal input/output cho từng module (ví dụ: Planning nhận input gì, output gì sang Purchasing). Cần bổ sung data flow diagram hoặc mô tả rõ ràng hơn.

### 1.7 Vai trò & Phân quyền — ⚠️

NFR-12 xác nhận RBAC, OI-01 đóng (không cần phân quyền theo TN). Tuy nhiên, BRD chưa liệt kê cụ thể các vai trò (Role) tương ứng sơ đồ tổ chức: Trưởng phòng, Phó phòng, Mua hàng NVL, Mua hàng nhỏ lẻ, Thủ kho TP, Thủ kho NVL, Thủ kho Vật tư, Phụ kho, Vận chuyển, Gia công. Chưa có RBAC matrix.

## Chiều 2: Tính rõ ràng & Khả năng thiết kế (Clarity & Designability) — 3/5 ⚠️

### 2.1 Không mơ hồ — ⚠️

Các BR/NFR dùng từ mơ hồ cần làm rõ:

- NFR-03: "gần thời gian thực" → Cần ngưỡng cụ thể (≤5s? ≤30s? ≤1 phút?)

- NFR-25: "dễ bảo trì, dễ mở rộng" → Không testable, cần metric (ví dụ: thời gian onboard dev mới ≤2 tuần)

- NFR-26: "phù hợp nghiệp vụ" → Cần tiêu chí UX cụ thể hoặc mockup

- BR-60: "Safety Stock động" → Thiếu công thức tính cụ thể, chỉ liệt kê biến đầu vào

- BR-56: "Kiểm tra Production Capacity" → OI-13 chỉ ra dữ liệu nằm trong đầu nhân viên

- BR-05: "vận hành thống nhất" → Không rõ tiêu chí đo, cần phân rã thành BR cụ thể hơn

### 2.2 Testable — ⚠️

Phần lớn BR testable (BR-10→20 SKU, BR-31→35 Purchasing, BR-36→42 Inventory đều có tiêu chí rõ). Các BR khó viết test case: BR-01 (quá high-level), BR-05 (quá chung), BR-60 (thiếu công thức → không biết expected result). Khuyến nghị: BR-01 và BR-05 nên chuyển thành Business Objectives, không phải BR.

### 2.3 Không xung đột nội bộ — ⚠️

BR-28 vs BR-30: BR-28 nói "không bắt buộc kiểm tra tính khả thi kế hoạch", BR-30 nói "cảnh báo thiếu NVL cho kế hoạch tương lai". Hai BR này không thực sự mâu thuẫn — BR-28 xác nhận hệ thống không chặn (block) kế hoạch, BR-30 chỉ cảnh báo (alert). Tuy nhiên, cần ghi chú rõ ràng mối quan hệ giữa hai BR để tránh hiểu nhầm khi thiết kế.

BR-34 trùng lặp BR-30: Cả hai đều nói "Cảnh báo thiếu NVL cho kế hoạch tương lai (chỉ cảnh báo, không chặn)". BR-34 nằm trong module Purchasing, BR-30 trong Planning. Cần xác nhận: đây là 1 cảnh báo chung hay 2 cảnh báo riêng biệt ở 2 module?

### 2.4 Ranh giới BRD vs TSD — ✅

BRD nhìn chung giữ tốt ranh giới WHAT vs HOW. BC-02 (Zoho) và BC-03 (web app) là quyết định nghiệp vụ/ràng buộc, không phải giải pháp kỹ thuật trong BRD. Tài liệu tham chiếu TSD-SC cho các câu hỏi HOW. Một vài chỗ vượt ranh giới nhẹ: BR-46 quy định "retry tối đa 5 lần" (đây là implementation detail hơn là yêu cầu nghiệp vụ).

### 2.5 Entity & Quan hệ nhận diện được — ✅

SA có thể nhận diện các entity chính: SKU (gốc + thành phẩm), BOM/Formula, NVL, NCC, Kho (6 kho logic), Lot, PO, KH SX (Năm/Tháng/Tuần), Đối tác gia công, Xe/Vận tải, Khiếu nại NCC. Quan hệ cơ bản rõ: SKU ↔ BOM ↔ NVL, KH SX → PO → Nhập kho, SKU ↔ Lot ↔ Kho. Đủ để bắt đầu ERD conceptual.

## Chiều 3: Đánh giá Open Issues — 2/5 ⚠️

Trong 16 OI gốc, 6 đã đóng (OI-01, 02, 03, 08, 10, 15), còn 10 OI mở. Phân loại theo mức ảnh hưởng đến thiết kế:

| ID | Mức | Phân tích | BR bị ảnh hưởng | Đề xuất / Giả định |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OI-04 | 🟡 HIGH | Zone nhiệt độ kho ảnh hưởng data model kho (thuộc tính zone) nhưng có thể giả định 3 zone: Lạnh (2-6°C), Mát, Thường. | BR-36, BR-38 | Giả định 3 zone, refine sau khảo sát |
| OI-05 | 🟢 LOW | Phân loại hàng trả chỉ ảnh hưởng config danh mục, không ảnh hưởng cấu trúc. Có thể mở rộng enum sau. | BR-42, BR-53 | Giả định 4 loại: Hết hạn, Lỗi bao bì, Lỗi CL, Cận date |
| OI-06 | 🟡 HIGH | QC Hold ảnh hưởng state machine của Lot. BR-67 đã bổ sung Kho Đệm nhưng chưa formalize trạng thái. | BR-36, BR-38 | Thêm state QC_HOLD vào Lot lifecycle |
| OI-07 | 🔴 BLOCKER | Lead time NVL là tham số BẮT BUỘC cho MRP logic (BR-31 gom mua, BR-34 cảnh báo thiếu, BR-60 Safety Stock). Không có → không thể thiết kế Purchasing & Planning. | BR-31, BR-34, BR-60 | Phải có bảng Lead time trước Design |
| OI-09 | 🟡 HIGH | BTP (sữa base/premix) có shelf-life khác thành phẩm. Ảnh hưởng inventory data model nhưng có thể giả định quản lý Lot/Expiry tương tự thành phẩm. | BR-36 | Giả định BTP = Lot + Expiry, bổ sung entity riêng |
| OI-11 | 🟢 LOW | 4 TN thiếu SKU không ảnh hưởng thiết kế. Master Data đã thiết kế mở rộng (BR-12). Chỉ cần xác nhận active/inactive. | BR-12 | Giả định 4 TN inactive, mở lại khi có data |
| OI-12 | 🟡 HIGH | 4 dòng SP không active nhưng QĐ-RD-08 quy định 6 dòng. Nếu Phase 1 chỉ UHT+Yogurt+Pasteurized → 3 dòng còn lại cần exclude rõ ràng. | BR-26, BA-07 | Phase 1: U, Y, P. F/L/W = Phase 2+ |
| OI-13 | 🔴 BLOCKER | BR-56 yêu cầu kiểm tra Production Capacity nhưng dữ liệu nằm trong đầu nhân viên. Không có → không thể thiết kế module Planning capacity check. | BR-56 | Cần bảng công suất máy/ca trước Design |
| OI-14 | 🟡 HIGH | BP là đầu vào chính cho Planning (OI-03 xác nhận). Chưa có template chuẩn → không rõ cấu trúc dữ liệu import. | BR-55, BR-27 | Giả định template: SKU x Tháng x SL |
| OI-16 | 🔴 BLOCKER | BC-02 nói Zoho là hệ thống kho, nhưng Báo cáo Kho cho thấy 100% Excel. Nếu Zoho không dùng thật → toàn bộ integration layer (BR-43→48) thay đổi. Đây là quyết định kiến trúc cơ bản. | BC-02, BA-05, BR-43→48 | Phải khảo sát Zoho thực tế trước Design |

Tổng hợp: 3 BLOCKER (đỏ), 5 HIGH (vàng), 2 LOW (xanh). 3 BLOCKER phải được giải quyết trước khi vào Design. 5 HIGH có thể giả định tạm nhưng cần ghi nhận risk.

## Chiều 4: Tương thích với Sơ đồ tổ chức phòng KHCU — 3/5 ⚠️

### 4.1 Mỗi nhóm chức năng có BR tương ứng — ⚠️

- Quản lý Gia công → BR-49→51: ✅ Phủ đủ. Đối tác không truy cập, SKU riêng, bao bì riêng.

- Mua hàng nhỏ lẻ/Vật tư → ???: ❌ GAP. BRD chỉ focus vào mua NVL sản xuất (BR-31→35, BR-58→63). Nhóm "Mua hàng nhỏ lẻ/Vật tư" trong sơ đồ tổ chức không có BR riêng. BR-58 nhắc 4 nhóm mua nhưng workflow mua Thiết bị/PT, Vật tư MKT, Hóa chất VSCN khác với mua NVL SX (đơn giá nhỏ hơn, phê duyệt đơn giản hơn, NCC khác).

- Mua hàng NVL → BR-31→35, BR-58→63: ✅ Phủ tốt.

- Vận chuyển → BR-52, BR-71→74: ✅ Phủ đủ cho scope MVP.

- Kho (TP/Vật tư HC-MKT/NVL) → BR-36→42, BR-64→67: ✅ Phủ tốt với 6 kho logic.

### 4.2 Vai trò Xuất hàng & Thống kê — ⚠️

Trong sơ đồ tổ chức, Kho Thành phẩm có nhánh con "Xuất hàng" và "Thống kê". BR-66 (Báo cáo NXT) phủ phần thống kê. Tuy nhiên, quy trình xuất hàng thành phẩm (cho NPP, CN, trường học) chỉ được nhắc gián tiếp qua BR-71 (KH giao hàng). Cần xác nhận: xuất hàng TP có luồng nghiệp vụ riêng (Lệnh xuất → Picking → Đóng gói → Giao) hay chỉ là bước cuối của Giao hàng (P6)?

### 4.3 Phụ kho & Xe nâng — ❌

Sơ đồ tổ chức cho thấy có vai trò Phụ kho và vận hành Xe nâng. BRD không có BR nào mô tả quy trình vận hành nội kho (picking, putaway, slotting, xe nâng). Điều này hợp lý nếu quy trình nội kho vẫn manual hoặc thuộc phạm vi Zoho. Cần xác nhận trong OI-16.

### 4.4 Vai trò phê duyệt — ⚠️

Luồng phê duyệt xuất hiện rải rác: BR-54 (KH tháng duyệt ngày 25), BR-67 (trường hợp gấp BLĐ duyệt), BR-70 (phê duyệt xử lý khiếu nại), BR-65 (ngoại lệ FEFO cần QA duyệt). Tuy nhiên, chưa có mô tả tổng quát về approval matrix: Trưởng phòng duyệt gì? Phó phòng duyệt gì? Ngưỡng giá trị PO nào cần duyệt cấp cao hơn?

## Chiều 5: Tính khả thi với ràng buộc dự án — 3/5 ⚠️

### 5.1 Phạm vi vs Budget — ⚠️

74 BR + 33 NFR + tích hợp Zoho + migration ~30 file Excel trong 350 MD (12 tháng). Ước lượng sơ bộ: Master Data & SKU (~50 MD), Planning (~60 MD), Purchasing (~60 MD), Inventory (~50 MD), Integration (~40 MD), Gia công/Vận tải/Hàng trả (~40 MD), Migration (~30 MD), Testing & UAT (~20 MD) = ~350 MD. Phạm vi sát ngưỡng budget nhưng khả thi nếu scope không mở rộng. Rủi ro: bổ sung Pasteurized planning (BR-26 mở rộng), Mua hàng nhỏ lẻ (GAP-01), và 4 dòng SP chưa active có thể đẩy phạm vi vượt 400 MD.

### 5.2 Tích hợp Zoho (BC-02) — ⚠️

Đây là rủi ro lớn nhất của dự án. BC-02 ghi rõ "Zoho Inventory tiếp tục là hệ thống kho" nhưng OI-16 chỉ ra thực tế kho đang 100% Excel. Ba kịch bản có thể xảy ra: (a) Zoho đang dùng nhưng song song Excel → tích hợp Zoho API, (b) Zoho chỉ là hệ thống "on paper" → bỏ tích hợp Zoho, hệ thống mới làm kho, (c) Zoho dùng một phần → tích hợp có chọn lọc. Mỗi kịch bản ảnh hưởng hoàn toàn khác nhau đến kiến trúc integration layer. Phải giải quyết OI-16 trước.

### 5.3 Migration risk — ⚠️

262 SKU đã VALID (100%) → Master Data migration khả thi. ~30 file Excel cần kiểm kê và phân loại. OI-08 xác nhận không có legacy mapping → giảm risk. Tuy nhiên, chưa có danh sách cụ thể 30 file (tên, nội dung, người sở hữu, chất lượng dữ liệu). Cần Excel Inventory trước khi lập migration plan chi tiết.

### 5.4 Concurrent users — ✅

BA-06 giả định ≤30 user. Đối chiếu sơ đồ tổ chức phòng KHCU: Trưởng/Phó phòng (2) + Gia công (~3) + Mua hàng NVL (~3) + Mua hàng nhỏ lẻ (~3) + Vận chuyển (~3) + Kho TP (~5) + Kho Vật tư HC-MKT (~3) + Kho NVL (~3) = ~25 người. Cộng IT/PM/QA = ~30. Con số hợp lý.

## Chiều 6: Data Model Readiness — 3/5 ⚠️

### 6.1 Master Data đủ để thiết kế ERD — ⚠️

- SKU: Cấu trúc rõ ràng (14-15 ký tự, 5 thành phần). QĐ-RD-08 quy định 13 TN, 6 dòng, 18 mã thể tích. Đủ để thiết kế entity SKU. ✅

- BOM/Formula: Có loss rate chung, version history (BR-20). Cần clarify: BOM nhiều cấp (EBOM → MBOM) hay flat? BR-57 nhắc MBOM kế thừa EBOM nhưng chưa rõ cấu trúc. ⚠️

- NCC: BRD chỉ nói "Nhà cung cấp" — thiếu thuộc tính cụ thể. Cần: Mã NCC, Tên, MST, Địa chỉ, Liên hệ, Lead time (OI-07), Danh mục NVL cung cấp, Lịch sử mua hàng, Đánh giá (BR-69). ❌ Cần bổ sung.

- Kho: 6 kho logic (BR-64). Thiếu: thuộc tính zone nhiệt độ (OI-04), vị trí (bin/slot), sức chứa. ⚠️

### 6.2 Trạng thái & Vòng đời (State Machine) — ⚠️

- PO: BR-33 mô tả 4 trạng thái (Ordered → Delivered → Received → Accepted). Thiếu: Cancelled, Partial Delivery (BR-61 nhắc nhưng chưa có trạng thái), Rejected. ⚠️

- KH SX: Chưa có state machine rõ ràng. BR-54 nhắc "duyệt ngày 25" nhưng không mô tả vòng đời: Draft → Submitted → Approved → In-progress → Completed → Closed? ❌ Cần bổ sung.

- Lot/NVL: BR-38 phân biệt Khả dụng / Đã giữ / Hết hạn. BR-67 bổ sung Kho Đệm (Chờ QA). Thiếu: QC Hold formal (OI-06), Reserved (chi tiết), Disposed. ⚠️

### 6.3 Quy tắc tính toán — ⚠️

- Tồn khả dụng = Tổng tồn - Tồn reserved - Tồn hết hạn (BR-38, 39). Đủ rõ cho SA. ✅

- Nhu cầu NVL = KH tháng × BOM × (1 + Loss rate) (suy từ BR-57, BR-20). Cơ bản đủ nhưng cần xác nhận: tính theo MBOM hay EBOM? Loss rate apply ở cấp nào? ⚠️

- Safety Stock = f(KH SX, BOM, mùa vụ, Lead time) (BR-60). Chỉ liệt kê biến, không có công thức. Dự phòng 3-5 ngày nhưng không rõ tính thế nào. ❌ Cần bổ sung công thức.

## Chiều 7: Rủi ro thiết kế (Design Risk Assessment) — 2/5 ⚠️

Ma trận rủi ro đánh giá theo Impact (1-5) × Likelihood (1-5). Score ≥15 = Critical, 10-14 = High, 5-9 = Medium, <5 = Low.

| # | Rủi ro | I | L | Score | Giải pháp đề xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | OI chưa đóng gây redesign | 4 | 4 | 16 | Đóng 3 BLOCKER trước Design. Ghi nhận giả định cho 5 HIGH. Review sau Sprint 0. |
| R2 | Zoho API không đủ, phải workaround | 3 | 4 | 12 | Khảo sát Zoho API Sprint 0. Backup plan: Direct DB sync hoặc CSV bridge. |
| R3 | Scope creep từ 4 dòng SP chưa active | 3 | 3 | 9 | Khóa Phase 1 = UHT + Yogurt + Pasteurized. Dòng khác = CR riêng. |
| R4 | Thiếu vai trò Mua hàng nhỏ lẻ vs BRD | 2 | 4 | 8 | Workshop với Phòng KHCU để xác nhận workflow mua nhỏ lẻ, bổ sung BR. |
| R5 | Migration ~30 file Excel không có mapping | 3 | 3 | 9 | Kiểm kê 30 file trong Sprint 0. Phân loại: Must-migrate / Nice-to-have / Skip. |
| R6 | Pasteurized cần planning theo ngày/ca | 3 | 4 | 12 | Thiết kế Planning module với 2 mode: Tháng/Tuần (UHT) và Ngày/Ca (Pasteurized). |
| R7 | Lead time NVL chưa quản lý → MRP logic sai | 4 | 4 | 16 | Bắt buộc có bảng NVL-Lead time trước thiết kế Purchasing. Escalate nếu chưa có sau 2 tuần. |

Tổng hợp: 2 rủi ro Critical (R1 OI chưa đóng, R7 Lead time NVL), 2 rủi ro High (R2 Zoho API, R6 Pasteurized), 3 rủi ro Medium. Cần mitigation plan trước Design.

# C. DANH SÁCH BLOCKER (Bắt buộc giải quyết trước Design)

Các mục dưới đây không thể giả định và phải được giải quyết trước khi bắt đầu Technical Solution Design:

| Mã | Mô tả & Yêu cầu | Owner đề xuất | Deadline |
| --- | --- | --- | --- |
| OI-07 | Lead time NVL chưa có. Bắt buộc cho MRP/Purchasing logic (BR-31, BR-34, BR-60). Cần bảng: Mã NVL, NCC, Lead time (ngày), Nguồn (nội địa/nhập khẩu). | Trưởng phòng KHCU + Mua hàng NVL | Trước Design Sprint 1 (2 tuần) |
| OI-13 | Production Capacity chưa số hóa. BR-56 yêu cầu kiểm tra công suất. Cần: Mã máy, Công suất/ca, Lịch bảo trì, Nhân lực/ca. | Trưởng phòng SX + KHCU | Trước Design Sprint 1 (2 tuần) |
| OI-16 | Zoho Inventory vs thực tế 100% Excel. Quyết định kiến trúc: (a) Tích hợp Zoho thật, (b) Thay thế Zoho, hay (c) Zoho chỉ một phần. Ảnh hưởng toàn bộ Integration layer. | PM + GĐĐH + IT | Trước Design Sprint 0 (1 tuần) |
| GAP-01 | Mua hàng nhỏ lẻ/Vật tư: Sơ đồ tổ chức có nhóm riêng nhưng BRD không có BR tương ứng. Cần bổ sung BR hoặc xác nhận dùng chung workflow Mua hàng NVL. | BA Lead + Nhóm trưởng Mua hàng nhỏ lẻ | Trước Design Sprint 1 (2 tuần) |

# D. DANH SÁCH CONDITIONAL (Giả định tạm, giải quyết song song)

Các mục dưới đây có thể giả định tạm để SA bắt đầu thiết kế, nhưng cần giải quyết dứt điểm trong Sprint 0-1:

| Mã | Vấn đề | Giả định tạm | Rủi ro nếu sai |
| --- | --- | --- | --- |
| OI-04 | Zone nhiệt độ kho | Giả định 3 zone: Lạnh (2-6°C), Mát, Thường. Nếu sai → chỉ cần thêm/sửa zone config, không ảnh hưởng ERD. | Thấp: chỉ config |
| OI-05 | Phân loại hàng trả | Giả định 4 loại: Hết hạn, Lỗi bao bì, Lỗi chất lượng, Cận date. Nếu sai → thêm enum value. | Thấp: chỉ config |
| OI-06 | QC Hold / Kho Đệm | Giả định state QC_HOLD trong Lot lifecycle. BR-67 đã mô tả luồng. Nếu sai → sửa state machine. | Trung bình: ảnh hưởng workflow |
| OI-09 | BTP Lot/Expiry | Giả định BTP quản lý tương tự thành phẩm (Lot + Expiry) nhưng entity riêng. Nếu sai → tách entity. | Trung bình: ảnh hưởng ERD |
| OI-12 | 4 dòng SP chưa active | Giả định Phase 1: UHT (U), Yogurt (Y), Pasteurized (P). Formula/Plant-based/Water = Phase 2+. Nếu sai → scope creep. | Cao nếu sai: thêm workflow mới |
| OI-14 | BP template chưa chuẩn | Giả định template = SKU x Tháng x Số lượng. Import từ Excel. Nếu sai → sửa import module. | Trung bình: ảnh hưởng import |

# E. KHUYẾN NGHỊ — CONDITIONAL GO

BRD v1.2 đạt mức CONDITIONAL GO. SA có thể bắt đầu thiết kế sau khi đáp ứng các điều kiện dưới đây:

## Điều kiện bắt buộc (phải hoàn thành trước Design Sprint 1)

- Đóng OI-16: Khảo sát thực tế Zoho Inventory — Zoho đang dùng ở mức nào? Output: Quyết định kiến trúc tích hợp. Deadline: 1 tuần.

- Đóng OI-07: Cung cấp bảng Lead time NVL (Mã NVL, NCC, Lead time ngày, Nguồn). Output: Excel/CSV. Deadline: 2 tuần.

- Đóng OI-13: Số hóa Production Capacity (Mã máy, Công suất/ca, Lịch bảo trì). Output: Excel/CSV. Deadline: 2 tuần.

- Bổ sung BR cho Mua hàng nhỏ lẻ/Vật tư hoặc xác nhận dùng chung workflow Mua hàng NVL. Deadline: 2 tuần.

## Design Assumptions ghi vào TSD (nếu GO)

- DA-01: Phase 1 scope = UHT (U) + Yogurt (Y) + Pasteurized (P). Formula/Plant-based/Water = Phase 2+.

- DA-02: Kho có 3 zone nhiệt độ: Lạnh (2-6°C), Mát, Thường. Config-based, thay đổi được.

- DA-03: Lot lifecycle = Incoming → QC_HOLD → Available → Reserved → Expired → Disposed.

- DA-04: BTP (bán thành phẩm) quản lý Lot + Expiry tương tự thành phẩm, entity riêng trong ERD.

- DA-05: BP import template = SKU × Tháng × Số lượng. Format Excel, import manual.

## Các bước tiếp theo đề xuất

- Tuần 1: Khảo sát Zoho (OI-16). Workshop Mua hàng nhỏ lẻ (GAP-01). Kiểm kê 30 file Excel.

- Tuần 2: Thu thập Lead time NVL (OI-07), Production Capacity (OI-13). Cập nhật BRD v1.3.

- Tuần 3: Review BRD v1.3 → Gate check → Nếu BLOCKER đóng → GO Design Sprint 1.

- Song song: SA bắt đầu ERD conceptual & Integration Architecture dựa trên giả định tạm. Refine khi BLOCKER đóng.

— Hết báo cáo —